**ПРИЛОГ бр.4**

**ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ**

**МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Концесионар** | **Предмет** | **Датум закључења Уговора** | **Период трајања Уговора** | **Напомена** |
| 1. | ИГЊИЋ д.о.о. Теслић | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација КРЕЧНИЦА),општина Теслић | 31.10.2000. | 18година | Од половине 2014. године концесионар није изводио радове на експлоатацији минералне сировине (изјава концесионара). Концесиона накнада за до тада експлоатисане количине минералне сировине није обрачуната и плаћена. У периоду протеклом од закључења уговора о концесији каменолом практично није био у озбиљном раду, већ је експлоатација и отпрема вршена повремено са веoма малим обимом производње. |
| 2. | TEKO MINING LAPIŠNICA d.о.о. Источни Стари Град(пренесено саРМГ д.о.о. Источни Стари Град) | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ЛАПИШНИЦА),општина Источни Стари Град | Уговор закључен04.07.2001.пренос25.02.2005. | 30година | Каменолом је у континуираном комерцијалном раду. У 2015. години производња и отпрема су се одвијали у знатно мањем обиму у односу на претходну годину. Разлог томе представља смањена потражња на тржишту настала знатно мањим обимом грађевинских радова, као и проблем нелојалне конкуренције (изјава концесионара). Концесиона накнада се редовно обрачунава и уплаћује. |
| 3. | ГП ПУТ а.д. Источна Илиџа | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака и доломита(локација КРУПАЦ),општина Источна Илиџа | 22.01.2003. | 30година | Каменолом је у континуираном комерцијалном раду. Експлоатација и отпрема минералне сировине је смањена у односу на претходну годину због повећаног учешћа јаловине у минералној сировини, повећаног обима радова на откривци, радова на санацији етажа и нелојалној конкуренцији на тржишту. Остале активности на реализацији концесионог посла и извршавању уговорних одредби углавном се одвијају у уговореним оквирима. |
| 4. | КОМПАНИЈА СЛОБОМИР а.д. Попови – Бијељина | Истраживање и експлоатација геотермалних вода(локација ПОПОВИ),град Бијељина | 23.01.2003. | 30година | Истраживања на седам бушотина нису завршена у уговореном року због недостатка финансијских средстава. Од седам планираних бушотина избушена је једна (ГД-2). Планирано је да се геотермална вода из ове бушотине користи за рад топлотно - измјењивачке станице, тј. топлане која је изграђена за потребе снабдјевање топлотном енергијом објеката „Града Слобомир“, као и објеката аква парка (изградња је у току) - за загријавање воде у базенима и осталим објектима. Концесионар је поднио захтјев и ургенцију надлежном министарству за анексирање основног уговора ради продужења рокова који су истекли, а како би се концесиони посао одвијао у складу са уговором о концесији, али анекс уговора није закључен. У 2015. години је од стране надлежног министарства одређено експлоатационо поље за бушотину ГД-2.  |
| 5. | КРУНА ВОДА д.о.о. Мркоњић Град (пренесено са Агро ауто д.о.о. Мркоњић Град) | Експлоатација и флаширање природне изворске воде (локација ЛИСИНСКИ СТУДЕНАЦ), општина Мркоњић Град | Уговор закључен15.12.2004.пренос30.6.2011. | 30година | У 2015. години настављено је са повременим радом који је пратио минималан обим производње, знатно мањи од планираног. Разлог томе је нелојална конкуренција на тржишту флашираних вода (изјава концесионара). Уплата концесионе накнаде се не врши. |
| 6. | ДИЈАБАЗ д.о.о. Козарска Дубица (пренесено саСАРП д.о.о. Козарска Дубица) | Експлоатација техничког грађевинског камена - дијабаза и метадијабаза (локација МРАКОДОЛ),општина Костајници | Уговор закључен25.12.2004.пренос 04.04.2006. | 30година | У 2015. години као и у неколико претходних година нису се проводиле значајне активности на реализацији концесионог посла. Концесионар истиче да је разлог таквог стања економска криза која је довела до смањења инвестиција, а тиме и смањења потреба локалног тржишта за каменим агрегатима. Радови на експлоатацији и отпреми минералне сировине се не изводе. |
| 7. | БОКСИТ а.д. Милићи | Експлоатација боксита(локација НАЖДА ПАЛЕЖ, ВИШЊИЦА и ЦРВЕНЕ СТИЈЕНЕ), општине Милићи и Сребреница | 15.02.2005. | 30година | Производња и отпрема су се одвијали у континуитету током цијеле године у оквирима планираног. Остале уговорне обавезе се извршавају у складу са потписаним уговором о концесији. |
| 8. | БОКСИТ а.д. Милићи | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локације ГРАДИНА и ЈЕФТИЋИ),општина Милићи | 15.02.2005. | 30година | У 2015. години на локалитету „Градина“ је експлоатисана веома мала количина кречњака. За извођачаење радова на експлоатацији концесионар је ангажовао подизвођача. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује.На локалитету „Јефтићи“ није било експлоатације од момента потписивања уговора о концесији. Разлог томе је слаба потражња на тржишту за овом врстом минералне сировине (изјава концесионара). |
| 9. | EFT GROUP – RUDNIK LIGNITA STANARI d.o.o. Станари | Експлоатација угља (локације РАШКОВАЦ, ДРАГАЛОВЦИ и ОСТРУЖЊА), општина Станари | 16.05.2005. | 30година | Експлоатација и продаја угља се одвија у планираним оквирима. Концесиона накнада се редовно обрачунава и уплаћује. Завршетком изградње термоелектране и њеног пуштања у рад највећи дио произведеног угља ће се користити за њене потребе. |
| 10. | БОКСИТ д.о.о. Гацко(пренесено саСТАРШПЕД д.о.о. Гацко) | Експлоатација боксита (локације ДАБРИЦА, БРШТАНИК, МАЦИНА ЛОКВА, КОРИТНИК, БРАЧИЋИ, УДРЕЖЊЕ и ПОДРУЧЈЕ ПЛАНИНЕ ВИДУШЕ), општине Берковићи, Љубиње, Невесиње и град Требиње | Уговор закључен06.06.2005.пренос07.12.2006. | 25година | Током 2015. године концесионар је завршио истражне радове на подручју планине Видуша, израдио Елабората о резервама и доставио надлежном министарству на ревизију. Неповољни услови експлоатације на осталим лежиштима, као и проблеми са продајом боксита на тржишту утицали су на прекид експлоатације (изјава концесионара). Концесионар планира након потврђивања резерви минералне сировине од стране надлежног министарства отпочети са радовима на експлоатацији боксита. |
| 11. | ВИСОКОАЛКАЛНЕ ВОДЕ – „AQUA ALCA“ д.о.о. Дервента | Експлоатација алкалних и хипералкалних вода(локација ВЕЛИКА ПРЕЊА),општина Петрово и град Добој | 06.07.2005. | 30година | Концесионар је извршио инвестирања у објекат пунионице, постројења за пуњење воде, каптажног врела и техничке документације. Постројење је кратко вријеме било у пробном раду, након чега су активности на реализацији концесионог посла стале. Дуже вријеме проблем представља недостатак финансијских средстава неопходних за покретање комерцијалне производње (изјава концесионара). Овакво стање се није мијењало у последњих пет година. Концесионар читаво вријеме улаже напоре са циљем проналаска партнера за реализацију овог пројекта. |
| 12. | САРП д.о.о. Козарска Дубица | Експлоатација шљунка и пијеска(локација АДА ОБРОВ),општина Козарска Дубица | 06.07.2005. | 20година | У 2015. години експлоатација и отпрема минералне сировине су се одвијали у повећаном обиму о односу на претходну годину. Ипак висок ниво воде је утицао на извршење планиране експлоатације и отпреме. Обрачун и уплата концесионе накнаде се извршавају у уговореним оквирима. |
| 13. | ВИТИНКА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА д.о.о. Козлук-Зворник | Експлоатација минералне воде(локација ВИТИНКА),оппштина Зворник | 14.02.2006. | 30година | Током 2015. године производња и отпрема су се одвијали у континуитету са смањеним обимом у односу на претходну годину. Концесионар је редовно вршио обрачун и уплату концесионе накнаде у складу са потписаним уговором. |
| 14. | ХЕРЦЕГОВИНА ПУТЕВИ а.д. Требиње | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ЗГОЊЕВО),град Требиње | 14.02.2006. | 15година | Експлоатација се одвијала повремено у минималном обиму у односу на планирани. Разлог томе је као и у претходној години значајно смањење потражње, као и смањење послова у области нискоградње - коришћење за властите потребе. Концесионар квартално врши обрачун и уплату концесионе накнаде. |
| 15. | ACO TRADE d.o.o.Котор Варош | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација РУЈЕВИЦА),општина Котор Варош | 14.02.2006. | 25година | Производња и продаја минералне сировине у 2015. години се одвијала повремено што је утицало на смањење обима производње, као и на уплату концесионе накнаде у односу на претходну годину. Разлог томе је као и у протеклим годинама смањена потреба тржишта за каменим агрегатима и нелегална експлоатација на подручју регије која је интензивирана, чиме је концесионо предузеће доведено у неравноправан положај (изјава концесионара). |
| 16. | КРЕАТОР д.о.о. Соколац | Експлоатација питке маломинералне воде (локација БЕРЕЧКОВРЕЛО),општина Соколац | Уговор закључен14.02.2006.пренос27.6.2013. | 30година | Концесионар је изградио објекат пунионице, инсталирао постројење за пуњење воде и изградио цјевовод од изворишта до објекта пунионице. Након краткотрајног пробног рада пунионица је престала са радом. У току протеклих неколико година концесионар покушава да пронађе стратешког купца што би омогућило организовања производње у пуном капацитету (изјава концесионара). |
| 17. | ЈЕДИНСТВО а.д. Градишка | Експлоатација техничког грађевинског камена - дијабаза(локација ТРНОВА -ТРНОВА ЈУГ),општина Градишка | 14.02.2006. | 20година | У току 2015. године експлоатација и отпрема минералне сировине се одвијала у мањем обиму у односу на претходни период. Експлоатација се изводи на лежишту Трнова -Југ, док је на лежишту Трнава завршена. |
| 18. | ГРАДИТЕЉ а.д. Теслић | Експлоатација техничког грађевинског камена -кречњака(локација КАМЕНИЦА),општина Теслић | 14.02.2006. | 15година | У 2015. години производња и отпрема су се одвијали у веома малом обиму, и то углавном за властите потребе. Остале активности на реализацији концесионог посла су у уговореним оквирима. |
| 19. | МЕДИТЕРАН д.о.о. Требиње | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака (локација РУДЕЖИ),град Требиње | 31.05.2006. | 30година | Концесионар је израдио пројектну документацију, али није отпочео са радовима на експлоатацији у роковима дефинисаним уговором о концесији. Разлог томе је спријечавање истих од стране локалног становништва. Проблеми настали са локалним становништвом су ријешени и концесионар покушава да пронађе партнера са чијом финансијском подршком би дошло до реализације концесионог посла (изјава концесионара). |
| 20. | ВОДОПРИВРЕДА ПОСАВИНА а.д. Лакташи | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ДУБОКОВАЦ),општина Брод | 21.07.2006. | 20година | Радови на експлоатацији минералне сировине не изводе се у континуитету, већ повремено са изнајмљеном опремом (исто стање као и у протеклим годинама). Разлог томе је смањена потражња за минералном сировином на локалном тржишту (изјава концесионара). Може се констатовати да се реализација концесионог посла не одвија у уговореним оквирима. |
| 21. | КОМПАНИЈА СЛОБОМИР а.д. Слобомир – Бијељина | Експлоатација маломинералне воде(локација ГРАД СЛОБОМИР),град Бијељина | 16.08.2006. | 30година | Вода се експлоатише из једне експлоатационе бушотине за потребе снабдјевања објеката у Граду Слобомир. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује. У току је израда Елабората о резервама за двије нове бушотине. Концесионар планира да воду са двије нове бушотине експлоатише за потребе нових инвестиција на локалитету Града Слобомир, аква парка и фабрике воде. |
| 22. | ТАТИЋ д.о.о.Осјечани – Добој | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ГРАПСКА)Осјечани, град Добој | 31.08.2006. | 25година | Радови на експлоатацији и отпреми минералне сировине у 2015. години су се одвијали повремено са минималним обимом производње, тј. повремено. Значајно смањење потражње на тржишту, као и нелегална експлоатација који су присутни дуже вријеме довели су до оваквог стања (изјава концесионара). |
| 23. | НАТУРА ВИТА д.о.о. Блатница – Теслић | Експлоатација маломинералне воде (локација СЛАТИНА),општина Теслић | 12.10.2006. | 30година | У децембру 2007. године престало се са флаширањем воде и комерцијалном продајом на тржишту. Од тада се вода експлоатисала за потребе прераде млијека и производњу месних прерађевина. Када је дошло до продаје „посла са млијеком“, вода се наставила користити у производњи и преради меса и месних прерађевина. Додјељена концесија се не реализује у складу са Студијом економске оправданости и уговором о концесији, а уплата концесионе накнаде се не врши од децембра 2007. године. |
| 24. | БЕНТОНИТ а.д. Шипово | Експлоатација бентонита (локација СОКОЛАЦ),општина Шипово | 12.10.2006. | 20година | У 2015. години је дошло до повећања обима производње у односу на претходне двије године. Производња се одвија у континуитету. Сва експлоатисана количина сировог бентонита је прерађена у фабрици за прераду сировог бентонита. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује. |
| 25. | БЕНТОНИТ а.д. Шипово | Експлоатација бентонита (локација ГРЕДА),општина Шипово | 12.10.2006. | 30година | Нису предузимане активности на реализацији овог уговореног посла од момента потписивања уговора о концесији. Све досадашње активност биле су усмјерене на завршетак фабрике за прераду сировог бентонита и почетак њеног рада. Према бизнис плану Концесионара лежиште би требало бити активно у слиједећих неколико година, након стабилизације рада фабрике и стања на тржишту сировог бентонита. |
| 26. | ЗТЦ БАЊА ВРУЋИЦА а.д. Теслић | Експлоатација термоминералних вода које садрже CO2 гас (локација БАЊА ВРУЋИЦА),општина Теслић | 18.10.2006. | 30година | Експлоатација и коришћење термоминералне воде у 2015. години је континуирана у планираном обиму, као и током протеклих година. Концесиона накнада се обрачунава на дио прихода оствареног коришћењем минералног ресурса. |
| 27. | СЛОГА а.д. Козарска Дубица | Експлоатација техничког грађевинског камена - дијабаза(локација МАГЛАЈЦИ), општина Козарска Дубица | 25.10.2006. | 25година | Експлоатација и отпрема минералне сировине се одвија континуирано у планираним оквирима. Реализација концесионог посла је у складу са уговором о концесији. |
| 28. | RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE a.d. Добој(пренесено саРУДНИК КРЕЧЊАКА а.д. Добој) | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ХАРДОВАЦ -ШЕВАРЛИЈЕ),град Добој | Уговор закључен07.11.2006.пренос26.8.2010. | 30година | Експлоатација и отпрема кречњака се одвија континуирано са повећаним обимом производње у односу на претходну годину. Концесионар је извршио инвестирања у ново постројење за производњу филера. Највећи дио производње се пласира у Фабрику креча. Остале активности се углавном одвијају у складу са уговором о концесији. |
| 29. | КАМЕНОЛОМ КАРАБЕГОВАЦ д.о.о. Добој(пренесено саД.Д. ФАБРИКА ЦЕМЕНТА ЛУКАВАЦ - Подружница Добој) | Експлоатација техничког грађрвинског камена - кречњака (локација КАРАБЕГОВАЦ),град Добој | Уговор закључен04.12.2006.пренос16.01.2008. | 30година | У 2015. години експлоатација и отпрема минералне сировине су се одвијали у континуитету. Обим производње је мањи у односу на претходну годину због смањених потреба тржишта. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује.  |
| 30. | БИЈЕЛЕ ВОДЕ КАМЕНОЛОМ д.о.о. Трново(пренесено саТEREX INŽINJERING d.o.o. Бијељина) | Експлоатација техничког грађевинског камена кречњака и доломита(локација БИЈЕЛЕ ВОДЕ -Кијево),општина Трново | Уговор закључен20.03.2007.пренос09.7.2010. | 30година | Експлоатација и отпрема минералне соривине се одвијала континуирано у мањем обиму у односу на 2014. годину. Уплата концесионе накнаде се не врши у складу са уговором о концесији. |
| 31. | ТЕХНОГАС – КАКМУЖ а.д. Какмуж – Петрово | Експлоатација СО2  гаса(локација КАКМУЖ),општина Петрово | 03.04.2007. | 30година | Експлоатација минералне сировине се одвија континуирано, у оквирима планираног. Концесиони посао је у складу са уговореним одредбама. Концесиона накнада се редовно обрачунава и уплаћује. |
| 32. | ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ д.о.о. Цапарде, Осмаци | Експлоатација воде (локација ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ - Цапарде),општина Осмаци | 19.07.2007. | 30година | Концесионар се налази у континуираном комерцијалном раду. Производња је испод планираног нивоа због нелојалне конкуренције на тржишту (изјава концесионара). Износ концесионе накнада није добро обрачунат, па је евидентиран заостатак са уплатом исте.  |
| 33. | РУДНИК КАОЛИНА МОТАЈИЦА а.д. Кобаш, Србац | Експлоатација каолинског гранита(локација БАШИЋА БАРЕ),општина Сарбц | 01.08.2007. | 30година | Експлоатација минералне сировине се одвија повремено. Разлог томе је немогућност наплате потраживања од стране купаца. Обим производње је испод планираног. Концесиона наканада се не уплаћује редовно. |
| 34. | ТЕРМИНАЛИ а.д. Добој(пренесено саРУДНИК КРЕЧЊАКА и ТВОРНИЦА КРЕЧА а.д. Добој) | Истраживање и експлоатација камена - кречњака (локација ТРБУК),град Добој | Уговор закључен13.08.2007.пренос29.8.2008. | 30година | У 2015. години концесионар је био у континуираном комерцијалном раду са производњом већом у односу на претходну годину. За послове на експлоатацији минералне сировине концесионар је уговором ангажовао подизвођача. |
| 35. | RADANOVIĆ COMPANY d.o.o.Требиње | Експлоатација шљунка и пијеска(локација ГРАБ),град Требиње | 26.10.2007. | 15година | У 2015. години је дошло до повећања производње и отпреме минералне сировине у односу на претходни период. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује. Проблем раду представља нелојална конкуренција настала нелегалном експлоатацијом. |
| 36. | ЕФТ – ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ д.о.о. Станари | Истраживање и експлоатација питке и индустријске воде(локација ДРАГАЛОВЦИ),општина Станари | 23.11.2007. | 30година | Концесионар је израдио Елаборат о резервама и Рјешењем надлежног министарства потврђене су резерве и квалитет питке и индустријске воде. Завршетком изградње термоелектране отпочеће се са реализацијом овог уговора. |
| 37. | ГРОСС д.о.о. Градишка | Експлоатација и прерада руде олова и цинка(локација СРЕБРЕНИЦА, СРЕБРЕНИЦА II, КАЗАНИ И ВИТЛОВАЦ)),општина Сребреница | 26.11.2007. | 30година | У 2015. години експлоатација минералне сировине се одвијала у планираним оквирима. Обрачун и уплата концесионе накнаде су вршени у складу са уговором о концесији. На лежиштима Сребреница, Казани и Витловац активности се не одвијају у складу са уговором о концесији. |
| 38. | ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др. МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“(пренесено саБРЦ ШЕХЕР а.д. Бања Лука) | Експлоатација термоминералне воде на изворишту у СРПСКИМ ТОПЛИЦАМА,град Бања Лука | Уговор закључен16.01.2008.пренос25.3.2013. | 30година | Уговор о концесији је пренешен на новог концесионара. Нови Концесионар је у фази израде одговарајућих студија, куповине некретнина од стране банака као правних сљедбеника и реализације других активности како би се могло приступити реализацији уговора о концесији. Поступак куповине некретнина и земљишта на којем се налази експлоатациона бушотина још увијек није завршен. |
| 39. | КАМЕНОЛОМ ДОБРЊА д.о.о. Бања Лука | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ДОБРЊА),град Бања Лука | 11.04.2008. | 30година | Рјешењем надлежног министарства одобрена је употреба површинског копа и постројење за прераду минералне сировине. Обим производње је испод планираног. |
| 40. | ИНСТЕЛ д.о.о. Бијељина | Коришћење љековитих, термалних и минералних вода (локација ЦИЦЕЉ ВРЕЛО),општина Чајниче | 22.07.2008. | 30година | Концесионар је адаптирао објекат пунионице, израдио каптажни објекат и инсталирао постројење за флаширање. Експлоатација воде, флаширање и отпрема се одвија повремено у зависности од потреба тржишта. Производња и отпрема је испод планираног нивоа. |
| 41. | ЦИТОФАРМ д.о.о. Источно Сарајево | Коришћење љековитих, термалних и минералних вода (локација МОКРО), општина Пале | 22.07.2008. | 30година | Концесионар је изградио армирано - бетонску конструкцију објекта пунионице, израђен је приступни пут и извршено уређење изворишта. Током 2015. године нису предузимане активности за наставак изградње фабрике воде и реализације уговора о концесији. Концесионар покушава да пронађе партнера како би наставио реализацију започетог посла. |
| 42. | РОМАНИЈАПУТЕВИ а.д. Соколац | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ДУБ),општина Рогатица;Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ПОДРОМАНИЈА),општина Соколац | 29.09.2008. | 30година | Експлоатација минералне сировине у 2015. години на локалитету Дуб одвијала се континуирано са планираним обимом производње и отпреме. Уговорене обавезе се углавном извршавају у складу са уговором о концесији.Експлоатација минералне сировине у 2015. години на локалитету Подроманија одвијала се континуирано са планираним обимом производње и отпреме. Уговорене обавезе се углавном извршавају у складу са уговором о концесији. |
| 43. | ХЕРЦ ГРАДЊА а.д. Билећа(пренесено саВИДУША а.д. Билећа) | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ДРАКУЉИЦА), општина Билећа | Уговор закључен06.03.2009.пренос02.7.2012. | 30година | Експлоатација минералне сировине и производња фракција се одвија континуирано са повећаним обимом у односу на претходну годину. Концесионар је инсталирао постројење за отпрашивање. Остале уговорне одредбе се извршавају у складу са уговором о концесији. |
| 44. | ТОМИЋ КОМПАНИЈА д.о.о. Теслић | Експлоатација техничког грађевинског камена - габра(локација ТОПИЋИ -КРТОВА), општина Теслић | 06.03.2009. | 20година | Неповољни временски услови у 2014. години (поплаве) су оштетили мост на путу који води до каменолома. У 2015. години реконструкција моста није завршена, тј. мост није пуштен у саобраћај. Из тих разлога концесионар није могао да ради (изјава концесионара). На лежишту се налазе депоноване одређене количине материјала које не могу да се отпреме због проблема са путном комуникацијом. Може се констатоват да се реализација концесионог посла одвија отежано. |
| 45. | ECO POWER“ d.o.o. Котор Варош (пренесено саEKO GREEN ENERGY d.o.o. Котор Варош) | Истраживање и експлоатација мрког угља(локација МАСЛОВАРЕ и ХРВАЋАНИ), општина Котор Варош | Уговор закључен06.05.2009.пренос12.10.2012. | 30година | Од стране надлежног министарства потврђене су резерве минералне сировине, одређене су границе експлоатационог поља, израђен је Главни рударски пројекат и одобрено је извођење радова према истом. Због немогућности реализације концесионог посла уговор је 2012. године уступљен новом концесионару, што је захтјевало редефинисање рокове из уговора о концесији. Захтјев за продужење рокова је поднешен у 2013. години, али није дошло до закључења анекса уговора о концесији. |
| 46. | КАМЕНИ АГРЕГАТИ ВИДОВИЋ д.о.о. Бања Лука (пренесено саКАМЕНИ АГРЕГАТИ а,д, Бања Лука) | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ШВРАКАВА -ЈАСЕНОВ ДО),град Бања Лука | 02.06.2009. | 30година | У 2015. години се нису одвијале активности на реализацији концесионог посла, тј. Нијке било радова на експлоатацији и преради минералне сировине. Концесионар је наставио са ремонтом постројења за прераду минералне сировине. Највећи дио активности на ремонту постројења за прераду минералне сировине је завршен и у наредној години се планира отпочети са комерцијалним радом. |
| 47. | МГ МИНД д.о.о. Мркоњић Град | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ЧЕЛАР),општина Прњавор | 17.07.2009. | 30година | У односу на претходну годину дошло је до повећања производње и отпреме минералне сировине. Концесионар обрачунава и уплаћује концесиону накнаду. Остале активности се углавном одвијају у складу са уговором о концесији. |
| 48. | РИТЕ а.д. Гацко | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ПОНИКВЕ),општина Гацко | 10.12.2009. | 20година | Експлоатација минералне сировине се одвија континуирано у складу са планираним. Комплетна производња камена се користи искључиво за потребе одржавања путева унутар простора „РИТЕ“ а.д. Гацко. |
| 49. | КАМЕНОЛОМИ а.д. Зворник | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ЈОШАНИЦА), општина Зворник | 25.06.2010. | 30година | У 2015. години радило се са смањеним обимом производње у односу на планирани Студијом економске оправданости. Разлог таквог стања је смањена потреба тржишта за каменим агрегатима (изјава концесионара). |
| 50. | РУДИНГ а.д. Угљевик | Експлоатација литотамнијског кречњака - креде(локација ВУЧЈАК),општина Угљевик | 01.07.2010. | 30година | Током 2015. године експлоатација минералне сировине се одвијала на минимуму, због малих потреба локалног тржишта. Минерална сировина се продаје у ровном стању, искључиво за потребе калцификације земљишта. Концесионар очекује да ће отпочињањем са радом постројења за одсумпоравање у термоелектрани Угљевик доћи до значајнијег повећања обима производње. |
| 51. | РУДИНГ а.д. Угљевик | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ЈАБЛАН ГРАД), општина Угљевик | 01.07.2010. | 20година | Концесионар ради са малим обимом производње усљед смањених потреба тржишта (у периоду од посљедње четири године производња се стално смањује). Остале активности се одвијају у планираним оквирима. |
| 52. | БОКСИТ а.д. Милићи | Експлоатација кварцног пијеска(локација БИЈЕЛА СТИЈЕНА - СКОЧИЋ), општина Зворник | 25.01.2010. | 30година | У 2015. години се нису одвијале активности на експлоатацији и отпреми минералне сировине. Као и током 2014. године разлози су остали исти (проблем са квалитетом сировине која не обезбјеђује рентабилну производњу и проблем са високим трошковима одржавања локалне саобраћајнице на путу до лежишта). Концесионар води преговоре са потенцијалним концесионарем у вези уступања уговора о концесији. |
| 53. | МЕРМЕР а.д. Челинац | Експлоатација тех. грађ. камена - серпентинита(локација ЗЕЛЕНИ ВИР), град Бања Лука | 05.04.2010. | 30година | И током 2015. године производња се одвијала повремено са минималним обимом производње. Уплата концесионе накнаде није вршена. Може се констатовати да је концесионо предузеће дужи временски период у блокади, без назнака да је могуће деблокирати рачун због великог износа дуговања. Разлог таквог стања (према изјави концесионара) је смањена потреба на тржишту за овом врстом минералне сировине и проблем нелојалне конкуренције настао усљед нелегалне експлоатације која се сваке године повећава. |
| 54. | ГЕОКОП д.о.о. Дервента | Истраживање и експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ОРЛОВАЧА), град Добој | 28.04.2010. | 20година | У току 2015. године експлоатација се одвијала повремено са веома малим обимом производње. Концесионар је вршио обрачун и уплату концесионе накнаде. |
| 55. | ЈУ БАЊА ДВОРОВИ а.д. Бијељина | Експлоатација геотермалних вода, (локација ДВОРОВИ), град Бијељина | 11.03.2010. | 30година | Концесионар је израдио Елаборат о резервама, а резерве нису потврђене од стране надлежног Министарства (недостатак финансијских средстава). Израђен је Главни рударски пројекат по којем није одобрено извођење радова. У 2015. години настављени су проблеми у пословању, прије свега због посљедица поплава из маја мјесеца 2014. године, а које су изазвале велику материјалну штету. Обим коришћења геотермалне воде је испод оног дефинисаног Студијом економске оправданости. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује на дио прихода оствареног коришћењем геотермалне воде. |
| 56. | TEREX – KOP d.o.o. Бијељина | Експлоатација угља(локација ЛУКЕ), општина Угљевик | 10.11.2010. | 10година | У 2015. години концесионар је био у континуираном комерцијалном раду. Радови на производњи и отпреми одвијају се у планираним оквирима. Остале активности на реализацији концесионог посла су углавном у скаладу са уговором о концесији. |
| 57. | НИСКОГРАДЊА д.о.о. Лакташи | Експлоатација техничког грађевинског камена - дијабаза(локација ДРУГОВИЋИ),општина Лакташи | 07.10.2010. | 10година | У 2015. године дошло је до пораста производње и отпреме минералне сировине у односу на претходне двије године. То је довело до повећања обрачунате и уплаћене концесионе накнаде у односу на претходни временски период. |
| 58. | НОВИ РУДНИК МРКОГ УГЉА МИЉЕВИНА а.д. Миљевина - Фоча | Експлоатација мрког угља(локација МИЉЕВИНА), општина Фоча | 21.12.2010. | 30година | Концесионо предузеће се налази у континуираном комерцијалном раду. Експлоатација угља се одвија у планираним оквирима. Остале активности се углавном одвијају у складу са уговором о концесији. |
| 59. | МГ МИНД д.о.о. М. Град | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ЧАЂАВИЦА), општина Рибник | 22.12.2010. | 20година | Концесионар је достигао висок ниво прибављених сагласности, одобрења, као и израђене техничке документације. У току су припреме за почетак експлоатације (скидање откривке, крчење шуме и израда приступног пута). У 2013. години је поднешен захтјев надлежном министарству за продужење рокова за почетак комерцијалног рада, али није дошло до закључења анекса уговора о концесији. |
| 60. | ТРЕНД д.о.о. Братунац | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ЖЛИЈЕБАЦ), општина Зворник | 14.07.2011. | 30година | Рјешењем надлежног министарства одобрена је употреба рударских објеката. Експлоатација се одвија континуирано. Концесионар мјесечно обрачунава и уплаћује концесиону накнаду. |
| 61. | ЈАДРАН НАФТА – ГАС д.о.о. Бања Лука | Истраживање и кориштење угљоводоника, сирове нафте и гаса на територији РС(истражно експлоатациони блокови МОТАЈИЦА, МАЈЕВИЦА и И. ХЕРЦЕГОВИНА) | 26.09.2011. | 28година | Извођење истражних радова се одвија према Програму основних нафтно - геолошких истраживања на територији Републике Српске. У току 2015. године експлоатисане су пробне количине на подручју Мајевице за које је концесионар обрачунао и уплатио концесиону накнаду. Концесионар је продужио рокове за завршетак истраживања и почетак комерцијалног рада на период до 2018. године. |
| 62. | XD d.o.o. Горња Трнова, Угљевик | Eксплоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација ПИЛИЦА), општина Зворник | 11.4.2012. | 22године |  Концесионар је у континуираном комерцијалном раду. Производња и отпрема минералне сировине је у мањем обиму у односу на претходну годину. Концесиона накнада се редовно обрачунава и уплаћује. |
| 63. | НИСКОГРАДАЊА а.д.Теслић | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака(локација Градина),општина Теслић | 18.4.2012. | 30година | Концесионар је израдио Главни рударски пројекат. Од стране надлежног министатрства одређене су границе експлоатационог поља. У току је подношење захтјева за употребну дозволу за рударски објекат. Постројење за дробљење и припрему камена је набављено. Због немогућности прибављања потребне документације за почетак комерцијалног рада у роковима дефинисаним уговором концесионар је правовремено поднио захтјев надлежном министарству за продужење истих. Није дошло до почетка радова на експлоатацији, нити је закључен анекс уговора о концесији. |
| 64. | РОМАНИТ д.о.о.Хан Пијесак | Експлоатација архитектонског грађевинског камена - кречњака(локација Јеловци),општина Хан Пијесак | 04.5.2012. | 30година | Израђен је Елаборат о резервама и исте су овјерене од стране надлежног министарства. Имовинско - правни односи на земљишту које је предмет концесије су рјешени**.** Концесионар није израдио осталу техничку документацију за експлоатацију, и прибавио сагласности и одобрења у року који је дефинисан уговором. Поднешен је захтјев надлежном министарству за продужење рокова из уговора, али до закључења анекса уговора није дошло. |
| 65. | ПРИВРЕДНИ ПРЕПОРОД д.о.о. Бања Лука | Коришћење мрког угља и бентонита(локација Љешљани),општина Нови Град | 28.5.2012. | 30година | Истраживања су завршена, израђен је Елаборат о резервама и Рјешењем надлежног Министарства овјерене су резерве угља и бентонита на лежишту „Љешљани“. Анексом уговора продужени су рокови за израду пројектне документације и почетак комерцијалног рада. У току су припреме за израду Главног рударског пројекта. Може се констатовати да се досадашње активности одвијају у уговореним роковима. |
| 66. | АРГЕНТУМ 09 д.о.о.Сребреница | Експлоатација 80% капацитета изворишта минералне воде ВЕЛИКИ ЦРНИ ГУБЕР (лежиште Велики црни Губер), општина Сребреница | 06.7.2012. | 30година | Због проблема насталог око увођења концесионара у посјед предмета концесије дошло је до анексирања рокова из основног уговора. Судски поступци који се воде око предмета концесије онемогућили су увођење концесионара у посјед. По увођењу концесионара у посјед почињу тећи рокови за почетак комерцијалног рада. |
| 67. | САФИР д.о.о.Гацко | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака (локација Геља Љут), општина Гацко | 16.8.2012. | 30година | Рјешењем надлежног Министарства одређено је експлоатационо поље лежишта „Геља Љут“. Концесионар се налази у комерцијалном раду. Концесиона накнада се обрачунава и плаћа. |
| 68. | КРЕМНИЦА д.о.о.Берковићи | Експлоатација архитектонско -грађевинског камена - кречњака (локалитет Рудине),општина Берковићи | 26.10.2012. | 30година | Рјешењем надлежног министараства одобрена је употреба рударских објеката. Концесионар је у комерцијалном раду и врши обрачун и уплату концесионе накнаде. |
| 69. | WESTERN MINING d.o.o.Бања Лука | Истраживање олова, цинка, бакра и пратећих метала (локалитет Челебић), општина Фоча | 21.03.2013. | 3године | Истраживања се изводе према Пројекту детаљних геолошких истраживања којим је одобрено извођење истражних радова од стране надлежног министарства. У концесионом предузећу је дошло до промјене власничке структуре. Активности на истраживању минералне сировине су у току. |
| 70. | COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o.Бања Лука | Експлоатација угља (локалитет Угљевик Исток 2), општина Угљевик | 30.07.2013. | 30година | Концесионар је израдио Сводни елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви угља на лежишту „Угљевик Исток 2“. Исти је ревидован и потврђене су резерве минералне сировине. У 2015. години настављене су активности на изради пројектне документације и рјешавању имовинско - правних односа. Анексом уговора продужени су рокови за почетак комерцијалног рада.  |
| 71. | РИТЕ а.д. Угљевик | Експлоатација угља (локалитет Угљевик Исток, Богутово Село), општина Угљевик | 13.09.2013. | 26година | Концесионар је у комерцијалном раду на лежишту „Богутово Село“. Настављене су активности на провођењу детаљних геолошких и геофизичких истраживања на простору лежишта „Угљевик Исток“. Концесионар обрачунава и уплаћује концесиону наканду. |
| 72. | АНТИМОН д.о.о. Бања Лука(пренесено са MINECO LIMITED Ltd. Лондон) | Истраживање и експлоатација антимона (локалитет Подкозара, Подхомора и Кордићи), општина Ново Горажде | 26.12.2013. | 30година | Истражни радови се изводе према Пројекту детаљних геолошких којим је од стране надлежног министарсва одобрено извођење истражних радова. Концесиоар је израдио Елаборат о резервама и завршио дио истражних радова. |
| 73. | РУДНИК д.о.о. Бијељина | Истраживање и експлоатација кварцита (локалитет Зелиње),општина Зворник | 31.01.2014. | 5година | Радови на истраживању нису завршени у роковима дефинисаним уговором о концесији, као и израда Елабората о резервама. |
| 74. | МГ МИНД д.о.о.Мркоњић Град | Експлоатација техничког грађевинског камена - перидотита (локалитет Љубић), општина Прњавор | 24.02.2014. | 25година | Радови на експлоатацији и отпреми минералне сировине се одвијају у континуитету. У 2015. години повећана је производња у односу на претходну годину.  |
| 75. | BIT CORPORATION d.o.o. Берковићи | Експлоатација кречњака (локалитет Потком),општина Берковићи | 15.04.2014. | 30година | Концесионар је израдио Главни рударски пројекат. У току је прибављање сагласности и одобрења, као и избор опреме за експлоатацију минералне сировине. Активности се одвијају у уговореним оквирима. |
| 76. | МАЈНЕКС д.о.о. Пале | Истраживање и експлоатација кречњака (локалитет Љубогошта),општина Пале | 25.04.2014. | 15година | Истраживања су завршена, израђен је Елаборат о резервама и резерве минералне сировине су потврђене од стране надлежног министарства. Настављене су активности на изради пројектне документације и прибављању сагласности и одобрења. Рокови за израду пројектне документације, набавку опреме и почетак комерцијалног рада су анексом уговора продужени. |
| 77. | ПЛАКАЛОВИЋ ПРОМЕТ д.о.о. Источни Стари Град | Експлоатација кречњака (локалитет Хреша),општина Источни Стари Град | 05.06.2014. | 20година | У 2015. години континуирано су провођене активности на производњи и отпреми минералне сировине у складу са планираним. Остале одредбе уговора се углавном извршавају. |
| 78. | COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o.Бања Лука | Експлоатација угља (локалитет Делићи и Пељаве - Тобут), општине Угљевик и Лопаре | 06.11.2014. | 30година | Концесионар је проводио одређене активности на реализацији уговора о концесији. Надлежном министарству је поднешен захтјев за продужење рокова из основног уговора који се односе на активности до почетка комерцијалног рада. |
| 79. | РУДНИК БОКСИТА СРЕБРЕНИЦА а.д. Сребреница | Експлоатација црвених боксита (локалитети Шумарница и Костури), општина Сребреница | 10.02.2015. | 30година | По потписивању уговора концесионар је наставио са комерцијалним радом. У току су активности на припреми пројектне документације за лежиште Костури.  |
| 80. | НИСКОГРАДЊА д.о.о. Лакташи | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет Пећник), општина Вукосавље | 13.02.2015. | 10година | Концесионар проводи активности на припреми пројектне документације и прибављању сагласности и одобрења за почетак комерцијалног рада. |
| 81. | Јосиповић д.о.о.Добој | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет Осојница), град Добој | 27.02.2015. | 25година | Од стране надлежног министасрства одређене су границе експлоатационог поља. Проводе се активности на изради пројектне документације, прибављању сагласности и одобрења за почетак комерцијалног рада. |
| 82. | COMSAR ENERGY HYDRO d.o.o.Бања Лука | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет Варде), општина Рудо | 22.04.2015. | 15година | У току је израда пројектне документације и прибављање сагласности и одобрења за почетак комерцијалног рада. |
| 83. | ПРИЈЕДОРПУТЕВИ а.д.Приједор | Експлоатација техничког грађевинског камена – доломита (локалитет Бекићи), општина Нови Град | 29.06.2015. | 30година | Концесионар је након закључења уговора о концесији наставио са континуираним комерцијалним радом у складу са уговореним. |
| 84. | НИСКОГРАДЊА – МАРЈАНОВИЋ д.о.о. Приједор | Експлоатација техничког грађевинског камена – серпентинита (локалитет Вранић), град Приједор | 30.06.2015. | 10година | Од сттране надлежног министарства одређене су границе експлоатационог поља, одобрено је извођење радова према Главном рударском пројекту и у току је прибављање употребне дозволе. |
| 85. | ВИТИНКА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА д.о.о. Козлук - Зворник | Експлоатација питке воде (локација Бањица), општина Зворник | 02.07.2015. | 30година | Концесионар је наставио са комерцијалним радом по потписивању уговора о концесији у складу са истим. |
| 86. | БРАЋА ЏЕЛИЋ д.о.о. Тобут - Лопаре | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет Мићино брдо – Мијатовци), општина Лопаре | 20.112015. | 15година | По потписивању уговора о концесији концесионар је наставио са комерцијалним радом у складу са уговореним. |
| 87. | POLYTEHNIKA d.o.o.Осмаци | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет Рудник), општина Осмаци | 20.11.2015. | 20година | У току је провођење активности на изради пројектне документације и припремама за почетак комерцијалног рада. |
| 88. | САРАЈЕВОИНВЕСТ д.о.о. Пале | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет Хан Дервента), општина Источни Стари Град | 20.11.2015. | 50година | У току је провођење активности на изради пројектне документације и припремама за почетак комерцијалног рада. |

Закључно са редним бројем 88.