**ПРИЛОГ БРОЈ 5.**

**ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ИЗ ОБЛАСТИ**

**МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Концесионар** | **Предмет** | **Датум закључења Уговора** | **Период трајања Уговора** | **Напомена** |
| 1. | ИГЊИЋ д.о.о.  Теслић | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локација КРЕЧНИЦА), општина Теслић | 31.10.2000. | 18  година | У последње три године концесионо предузеће није изводило радове на експлоатацији минералне сировине (изјава концесионара). Концесионар није вршио обрачун и уплату концесионе накнаде за период до прекида експлоатације. Може се констатовати да је за вријеме трајања досадашњег концесионог периода каменолом радио повремено са минималним обимом производње. Уговор о концесији истиче 31.10.2018. године. |
| 2. | TEKO MINING LAPIŠNICA d.о.о. Источни Стари Град  (пренесено са  РМГ д.о.о. Источни Стари Град) | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ЛАПИШНИЦА),  општина Источни Стари Град | Уговор закључен  04.07.2001.  пренос  25.02.2005. | 30  година | Концесионо предузеће је током 2016. године било у континуираном комерцијалном раду. Производња и отпрема минералне сировине су се одвијали у већем обиму у односу на 2015. годину. У календарској 2016. години од стране надлежног Министарства одређене су границе експлоатационог поља и усклађен је рад концесионог предузећа са Законом о рударству. Концесионар је редовно обрачунавао и уплаћивао концесиону накнаду. |
| 3. | ГП ПУТ а.д.  Источна Илиџа | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака и доломита  (локација КРУПАЦ),  општина Источна Илиџа | 22.01.2003. | 30  година | Концесионо предузеће је у 2016. години било у континуираном комерцијалном раду. Експлоатација и отпрема минералне сировине се одвијала у већем обиму у односу на претходну годину. Остале активности на реализацији концесионог посла и извршавању уговорних одредби углавном су се одвијале у уговореним оквирима. |
| 4. | КОМПАНИЈА СЛОБОМИР а.д. Попови – Бијељина | Истраживање и експлоатација геотермалних вода  (локација ПОПОВИ),  град Бијељина | 23.01.2003. | 30  година | Концесионар није извршио истраживања на седам бушотина колико је било дефинисано уговором о концесији због недостатка финансијских средстава (изјава концесионара). Од укупно седам бушотина избушена је једна (бушотина ГД-2). Планирано је да се геотермална вода из ове бушотине користи за рад топлотно - измјењивачке станице, тј. топлане која је изграђена за потребе снабдјевање топлотном енергијом објеката „Града Слобомир“, као и објеката аква парка - за загријавање воде у базенима и осталим објектима. Током 2015. години су од стране надлежног Министарства одређене границе експлоатационог поља за бушотину ГД-2. У 2016. години су прибављене сагласности и пратећа документаџија неопходна за технички пријем бушотине ГД-2. Концесионар је поднио захтјев за издавање еколошке дозволе. |
| 5. | КРУНА ВОДА д.о.о.  Мркоњић Град (пренесено са Агро ауто д.о.о. Мркоњић Град) | Експлоатација и флаширање природне изворске воде  (локација ЛИСИНСКИ СТУДЕНАЦ), општина Мркоњић Град | Уговор закључен  15.12.2004.  пренос  30.6.2011. | 30  година | У 2016. години организован је повремени рад који је пратио минималан обим производње, знатно мањи од планираног. Разлог томе је нелојална конкуренција на тржишту флашираних вода (изјава концесионара). Уплата концесионе накнаде није вршена. |
| 6. | ДИЈАБАЗ д.о.о.  Козарска Дубица (пренесено са  САРП д.о.о. Козарска Дубица) | Експлоатација техничког грађевинског камена - дијабаза и метадијабаза  (локација МРАКОДОЛ),  општина Костајници | Уговор закључен  25.12.2004.  пренос 04.04.2006. | 30  година | У претходних неколико година нису се проводиле значајне активности на реализацији концесионог посла. Разлог таквог стања је смањење потреба локалног тржишта за каменим агрегатима (изјава концесионара). У 2016. години радови на експлоатацији и отпреми минералне сировине се нису изводили. |
| 7. | БОКСИТ а.д.  Милићи | Експлоатација боксита  (локација НАЖДА ПАЛЕЖ, ВИШЊИЦА и ЦРВЕНЕ СТИЈЕНЕ), општине Милићи и Сребреница | 15.02.2005. | 30  година | Производња и отпрема у 2016. години су се одвијали континуирано у планираним оквирима. Концесионар је редовно обрачунава и уплаћивао концесиону накнаду. Остале уговорне обавезе су се извршавале у складу са потписаним уговором о концесији. |
| 8. | БОКСИТ а.д.  Милићи | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локације ГРАДИНА и ЈЕФТИЋИ),  општина Милићи | 15.02.2005. | 30  година | У 2016. години на локалитету „Градина“ је вршена експлоатација у веома малим количинама. За извођење радова на експлоатацији концесионар је ангажовао подизвођача. Концесиона накнада је обрачунавна и уплаћивана.  На локалитету „Јефтићи“ није било експлоатације од момента потписивања уговора о концесији. Разлог томе је слаба потражња на тржишту за овом врстом минералне сировине (изјава концесионара). |
| 9. | EFT GROUP – RUDNIK LIGNITA STANARI d.o.o.  Станари | Експлоатација угља (локације РАШКОВАЦ, ДРАГАЛОВЦИ и ОСТРУЖЊА), општина Станари | 16.05.2005. | 30  година | Експлоатација и продаја угља у 2016. години се одвијала у планираним оквирима. Концесиона накнада се редовно обрачунавала и уплаћивала. Пуштањем термоелектране у рад највећи дио произведеног угља се користио за потребе рада термоелектране и производње електричне енергије. |
| 10. | БОКСИТ д.о.о.  Гацко  (пренесено са СТАРШПЕД д.о.о. Гацко) | Експлоатација боксита (локације ДАБРИЦА, БРШТАНИК, МАЦИНА ЛОКВА, КОРИТНИК, БРАЧИЋИ, УДРЕЖЊЕ и ПОДРУЧЈЕ ПЛАНИНЕ ВИДУШЕ), општине Берковићи, Љубиње, Невесиње и град Требиње | Уговор закључен  06.06.2005.  пренос  07.12.2006. | 25  година | У 2016. години од стране надлежног Министрства потврђене су резерве и квалитет минералне сировине на локалитету планине Видуша. Неповољни услови за експлоатацију на осталим лежиштима, као и проблеми са пласманом боксита на тржишту утицали су на прекид радова на експлоатацији (изјава концесионара). Концесионар планира у наредном периоду на подручју планине Видуша предузети активности за отпочињање радова на експлоатацији. |
| 11. | ВИСОКОАЛКАЛНЕ ВОДЕ – „AQUA ALCA“ д.о.о.  Дервента | Експлоатација алкалних и хипералкалних вода  (локација ВЕЛИКА ПРЕЊА),  општина Петрово и град Добој | 06.07.2005. | 30  година | Концесионар је извршио инвестирања у објекат пунионице, постројења за пуњење воде, каптажног врела и техничке документације. Постројење је кратко вријеме било у пробном раду, након чега су активности на реализацији концесионог посла стале. Дуже времена проблем представља недостатак финансијских средстава за покретање комерцијалне производње (изјава концесионара). Овакво стање се није мијењало у последњих шест година. Концесионар покушава да пронађе партнера за наставак реализације пројекта. |
| 12. | САРП д.о.о.  Козарска Дубица | Експлоатација шљунка и пијеска  (локација АДА ОБРОВ),  општина Козарска Дубица | 06.07.2005. | 20  година | У 2016. години експлоатација и отпрема минералне сировине су се одвијали у континуитету планираним обимом производње. Обрачун и уплата концесионе накнаде је у уговореним оквирима. |
| 13. | ВИТИНКА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА д.о.о.  Козлук - Зворник | Експлоатација минералне воде  (локација ВИТИНКА),  оппштина Зворник | 14.02.2006. | 30  година | У 2016. години производња и отпрема минералне воде су се одвијали у континуитету. Концесионар је редовно вршио обрачун и уплату концесионе накнаде у складу са потписаним уговором. |
| 14. | ХЕРЦЕГОВИНА ПУТЕВИ а.д. Требиње | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ЗГОЊЕВО),  град Требиње | 14.02.2006. | 15  година | Током 2016. године експлоатација минералне сировине се одвијала повремено са минималним обимом производње у односу на планирани. Разлог томе је као и у претходним годинама значајно смањење потражње настало усљед смањеног обима послова у области нискоградње - коришћење за властите потребе. Концесионар је квартално вршио обрачун и уплату концесионе накнаде. |
| 15. | ACO TRADE d.o.o.  Котор Варош | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација РУЈЕВИЦА),  општина Котор Варош | 14.02.2006. | 25  година | У 2016. години производња и продаја минералне сировине се одвијала повремено што је утицало на смањење обима производње, као и уплате концесионе накнаде у односу на претходне године. Разлог томе је као и у протеклим годинама смањена потреба тржишта за каменим агрегатима и нелегална експлоатација на подручју регије. Крајем 2016. године интензивиране су активности на спријечавању илегалне експлоатације од стране инспекцијских органа с циљем побољшања услова пословање концесионара. (изјава концесионара). |
| 16. | КРЕАТОР д.о.о.  Соколац | Експлоатација питке маломинералне воде (локација БЕРЕЧКО  ВРЕЛО),  општина Соколац | Уговор закључен  14.02.2006.  пренос  27.6.2013. | 30  година | Концесионар је изградио објекат пунионице, инсталирао постројење за пуњење воде и изградио цјевовод од изворишта до објекта пунионице. Након краткотрајног пробног рада пунионица је престала са радом. У току протеклих неколико година концесионар покушава да пронађе стратешког партнера што би омогућило организовања производње у пуном капацитету (изјава концесионара). |
| 17. | ЈЕДИНСТВО а.д.  Градишка | Експлоатација техничког грађевинског камена - дијабаза  (локација ТРНОВА -ТРНОВА ЈУГ),  општина Градишка | 14.02.2006. | 20  година | У току 2016. године експлоатација и отпрема минералне сировине се одвијала у мањем обиму у односу на претходни период. Експлоатација се изводила на лежишту Трнова -Југ, док је на лежишту Трнава експлоатација завршена. |
| 18. | ГРАДИТЕЉ а.д.  Теслић | Експлоатација техничког грађевинског камена -кречњака  (локација КАМЕНИЦА),  општина Теслић | 14.02.2006. | 15  година | У 2016. години производња и отпрема минералне сировине се одвијала у мањем обиму, углавном за властите потребе. Обрачун и уплата концесионе накнаде, као и остале активности на реализацији концесионог посла су биле у уговореним оквирима. |
| 19. | МЕДИТЕРАН д.о.о.  Требиње | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака (локација РУДЕЖИ),  град Требиње | 31.05.2006. | 30  година | Концесионар је израдио сву потребну пројектну документацију и преостало је да прибави употребну дозволу за почетак комерцијалног рада. Комерцијални рад није отпочео у роковима дефинисаним уговором о концесији. Разлог томе је спријечавање радова од стране локалног становништва. Проблеми са локалним становништвом су ријешени и концесионар покушава да пронађе партнера са чијом финансијском подршком би дошло до реализације концесионог посла (изјава концесионара). |
| 20. | ВОДОПРИВРЕДА ПОСАВИНА а.д. Лакташи | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ДУБОКОВАЦ),  општина Брод | 21.07.2006. | 20  година | У протеклим годинама радови на експлоатацији се нису изводили у континуитету, већ повремено са изнајмљеном опремом. Разлог томе је смањена потражња на локалном тржишту (изјава концесионара). У 2016. години су провођене активности на експлоатацији у минималним количинама. Концесионар је вршио уплату концесионе накнаде. |
| 21. | КОМПАНИЈА СЛОБОМИР а.д. Слобомир – Бијељина | Експлоатација маломинералне воде  (локација ГРАД СЛОБОМИР),  град Бијељина | 16.08.2006. | 30  година | Вода се експлоатише из једне експлоатационе бушотине за потребе снабдјевања објеката у Граду Слобомир. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује. Концесионар је избушио двије нове бушотине од којих једна није дала задовољавајуће резултате. У плану је је бушење још једне нове бушотине. Концесионар планира након потврђивања резерви и ковалитета воде експлоатацију за потребе нових инвестиција на подручју Града Слобомира, аква парка и фабрике воде. |
| 22. | ТАТИЋ д.о.о.  Осјечани – Добој | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ГРАПСКА)  Осјечани, град Добој | 31.08.2006. | 25  година | Радови на експлоатацији и отпреми минералне сировине у 2016. години су се одвијали повремено са минималним обимом производње. Значајно смањење потражње на тржишту, као и нелегална експлоатација који су присутни дуже вријеме довели су до оваквог стања (изјава концесионара). |
| 23. | НАТУРА ВИТА д.о.о.  Блатница – Теслић | Експлоатација маломинералне воде (локација СЛАТИНА),  општина Теслић | 12.10.2006. | 30  година | У децембру 2007. године престало се са флаширањем воде и комерцијалном продајом на тржишту. Од тада се вода експлоатисала за потребе прераде млијека и производњу месних прерађевина. Када је дошло до продаје „посла са млијеком“, вода се наставила користити у производњи и преради меса и месних прерађевина. Додјељена концесија се не реализује у складу са Студијом економске оправданости и уговором о концесији, а уплата концесионе накнаде се не врши од децембра 2007. године. У 2016. години није било промјена у односу на до тада утврђено стање. |
| 24. | БЕНТОНИТ а.д.  Шипово | Експлоатација бентонита (локација СОКОЛАЦ),  општина Шипово | 12.10.2006. | 20  година | У 2016. години експлоатација минералне сировине се одвијала у континуитету са планираним обимом производње. Сва експлоатисана количина сировог бентонита је прерађена у фабрици за прераду сировог бентонита. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује. |
| 25. | БЕНТОНИТ а.д.  Шипово | Експлоатација бентонита (локација ГРЕДА),  општина Шипово | 12.10.2006. | 30  година | Нису предузимане активности на реализацији овог уговореног посла од момента потписивања уговора о концесији. Према бизнис плану Концесионара лежиште би требало бити активно у слиједећих неколико година, након стабилизације рада фабрике за прераду сировог бентонита и побољшања стања на тржишту сировог бентонита. |
| 26. | ЗТЦ БАЊА ВРУЋИЦА а.д. Теслић | Експлоатација термоминералних вода које садрже CO2 гас (локација БАЊА ВРУЋИЦА),  општина Теслић | 18.10.2006. | 30  година | Експлоатација и коришћење термоминералне воде у 2016. години је континуирано и одвија се у планираном обиму, као и током протеклих година. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује на дио прихода оствареног коришћењем минералног ресурса. |
| 27. | СЛОГА а.д.  Козарска Дубица | Експлоатација техничког грађевинског камена - дијабаза  (локација МАГЛАЈЦИ), општина Козарска Дубица | 25.10.2006. | 25  година | Експлоатација и отпрема минералне сировине се одвија континуирано у планираним оквирима. Реализација концесионог посла је у складу са уговором о концесији. |
| 28. | RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE a.d.  Добој  (пренесено са РУДНИК КРЕЧЊАКА а.д. Добој) | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ХАРДОВАЦ -ШЕВАРЛИЈЕ),  град Добој | Уговор закључен  07.11.2006.  пренос  26.8.2010. | 30  година | Експлоатација и отпрема кречњака се одвија континуирано са планираним обимом производње. Највећи дио производње се пласира у Фабрику креча. Остале активности се углавном одвијају у складу са уговором о концесији. |
| 29. | КАМЕНОЛОМ КАРАБЕГОВАЦ д.о.о.  Добој  (пренесено са Д.Д. ФАБРИКА ЦЕМЕНТА ЛУКАВАЦ - pодружница Добој) | Експлоатација техничког грађрвинског камена - кречњака (локација КАРАБЕГОВАЦ),  град Добој | Уговор закључен  04.12.2006.  пренос  16.01.2008. | 30  година | Експлоатација и отпрема минералне сировине су се одвијали у континуитету. Обим производње и отпреме је у планираним оквирима. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује. |
| 30. | БИЈЕЛЕ ВОДЕ КАМЕНОЛОМ д.о.о.  Трново  (пренесено са ТEREX INŽINJERING d.o.o. Бијељина) | Експлоатација техничког грађевинског камена кречњака и доломита  (локација БИЈЕЛЕ ВОДЕ -Кијево),  општина Трново | Уговор закључен  20.03.2007.  пренос  09.7.2010. | 30  година | Експлоатација и отпрема минералне сиривине се одвијала континуирано. Уплата концесионе накнаде се не врши у складу са уговором о концесији. |
| 31. | ТЕХНОГАС – КАКМУЖ а.д. Какмуж – Петрово | Експлоатација СО2  гаса  (локација КАКМУЖ),  општина Петрово | 03.04.2007. | 30  година | Експлоатација минералне сировине се одвија континуирано, у оквирима планираног. Концесиони посао је у складу са уговореним одредбама. Концесиона накнада се редовно обрачунава и уплаћује. |
| 32. | ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ д.о.о. Цапарде, Осмаци | Експлоатација воде (локација ПЛАНИНСКИ СТУДЕНАЦ - Цапарде),  општина Осмаци | 19.07.2007. | 30  година | Концесионар се налази у континуираном комерцијалном раду. Производња је испод планираног нивоа због нелојалне конкуренције на тржишту (изјава концесионара). |
| 33. | РУДНИК КАОЛИНА МОТАЈИЦА а.д.  Кобаш, Србац | Експлоатација каолинског гранита  (локација БАШИЋА БАРЕ),  општина Сарбц | 01.08.2007. | 30  година | Током 2016. године експлоатација минералне сировине се одвија повремено нешто већег обима у односу на претходну извјештајну годину, али доста мање у односу на планирано. Разлог томе је и даље као и у претходном периоду немогућност наплате потраживања од стране купаца. Концесиона накнада се не уплаћује редовно. |
| 34. | ТЕРМИНАЛИ а.д.  Добој  (пренесено са РУДНИК КРЕЧЊАКА и ТВОРНИЦА КРЕЧА а.д. Добој) | Истраживање и експлоатација камена - кречњака (локација ТРБУК),  град Добој | Уговор закључен  13.08.2007.  пренос  29.8.2008. | 30  година | У 2016. години концесионар је био у континуираном комерцијалном раду са повећаним обимом производње. На пословима експлоатације минералне сировине концесионар је уговором ангажовао подизвођача. |
| 35. | RADANOVIĆ COMPANY d.o.o.  Требиње | Експлоатација шљунка и пијеска  (локација ГРАБ),  град Требиње | 26.10.2007. | 15  година | У 2016. години концесионар је био у континуираном комерцијалном раду. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује. Проблем представља нелојална конкуренција настала нелегалном експлоатацијом (изјава концесионара). |
| 36. | ЕФТ – ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СТАНАРИ д.о.о.  Станари | Истраживање и експлоатација питке и индустријске воде  (локација ДРАГАЛОВЦИ),  општина Станари | 23.11.2007. | 30  година | Звршетком изградње термоелектране и почетком њеног рада отпочела је реализација овог уговора. Концесиона накада се редовно обрачунава и уплаћује. |
| 37. | ГРОСС д.о.о.  Градишка | Експлоатација и прерада руде олова и цинка  (локација СРЕБРЕНИЦА, СРЕБРЕНИЦА II, КАЗАНИ И ВИТЛОВАЦ)),  општина Сребреница | 26.11.2007. | 30  година | Током 2016. године експлоатација минералне сировине се одвијала у планираним оквирима. Обрачун и уплата концесионе накнаде су вршени у складу са уговором о концесији. |
| 38. | ЗАВОД ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др. МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“  Бања Лука  (пренесено са БРЦ ШЕХЕР а.д. Бања Лука) | Експлоатација термоминералне воде на изворишту у СРПСКИМ ТОПЛИЦАМА,  град Бања Лука | Уговор закључен  16.01.2008.  пренос  25.3.2013. | 30  година | Уговор о концесији је пренешен на новог концесионара. Нови Концесионар је у фази израде одговарајућих студија, куповине некретнина од стране банака као правних сљедбеника и реализације других активности како би се могло приступити реализацији уговора о концесији. Поступак куповине некретнина и земљишта на којем се налази експлоатациона бушотина још увијек није завршен. |
| 39. | КАМЕНОЛОМ ДОБРЊА д.о.о. Бања Лука | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ДОБРЊА),  град Бања Лука | 11.04.2008. | 30  година | Рјешењем надлежног министарства одобрена је употреба површинског копа и постројења за прераду минералне сировине. Производња се одвија у континуитету на нивоу претходне године, али далеко мање од планираног. Концесиона накнада није уплаћивана у извјештајној години. |
| 40. | ИНСТЕЛ д.о.о.  Бијељина | Коришћење љековитих, термалних и минералних вода (локација ЦИЦЕЉ ВРЕЛО),  општина Чајниче | 22.07.2008. | 30  година | Концесионар је реконструисао и адаптирао објекат пунионице, израдио каптажни објекат и инсталисао постројење за флаширање воде. Експлоатација воде, флаширање и отпрема се одвија повремено у мањем обиму зависно од потреба тржишта и далеко је испод планираног нивоа. |
| 41. | ЦИТОФАРМ д.о.о.  Источно Сарајево | Коришћење љековитих, термалних и минералних вода (локација МОКРО), општина Пале | 22.07.2008. | 30  година | Концесионар је изградио армирано - бетонску конструкцију објекта пунионице, израђен је приступни пут и извршено уређење изворишта. Током 2016. године нису предузимане значајне активности за наставак изградње фабрике воде и реализације уговора о концесији. Концесионар покушава да пронађе стратешког партнера како би наставио са реализацијом започетог посла. |
| 42. | РОМАНИЈАПУТЕВИ а.д. Соколац | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ДУБ),  општина Рогатица;  Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ПОДРОМАНИЈА),  општина Соколац | 29.09.2008. | 30  година | Експлоатација минералне сировине у 2016. години на локалитету Дуб одвијала се континуирано са планираним обимом производње и отпреме. Уговорене обавезе се углавном извршавају у складу са потписаним уговором о концесији. Од стране надлежног Министарства одређене су границе експлоатационог поља и усклађен је рада са Законом о рударству.  Експлоатација минералне сировине у 2016. години на локалитету Подроманија одвијала се континуирано са планираним обимом производње и отпреме. Уговорене обавезе се углавном извршавају у складу са уговором о концесији. Од стране надлежног Министарства одређене су границе експлоатационог поља и усклађен је рад са Законом о рударству. |
| 43. | ХЕРЦ ГРАДЊА а.д.  Билећа  (пренесено са ВИДУША а.д. Билећа) | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ДРАКУЉИЦА), општина Билећа | Уговор закључен  06.03.2009.  пренос  02.7.2012. | 30  година | Експлоатација минералне сировине и производња фракција се одвија континуирано са повећаним обимом у односу на претходну годину. Концесионар је инсталисао постројење за отпрашивање. Остале уговорне одредбе се извршавају у складу са уговором о концесији. Од стране надлежног Министарства одређене су границе експлоатационог поља и усклађен је рада са Законом о рударству. |
| 44. | ТОМИЋ КОМПАНИЈА д.о.о. Теслић | Експлоатација техничког грађевинског камена - габра  (локација ТОПИЋИ -КРТОВА), општина Теслић | 06.03.2009. | 20  година | Концесиони посао се одвија отежано. Један од разлога за то су поплаве из 2014. године које су проузроковале велику штету на самом локалитету, као и на приступним путевима. Проблем представљају и неповољни услови експлоатације. У 2016. години експлоатисане су и отпремљене мање количине минералне сировине на које је концесионар обрачунао и платио концесиону накнаду. На лежишту су депоноване одређене количине експлоатисаног материјала. Од стране надлежног министарства одређене су границе експлоатационог поља и усклађен је рада са Законом о рударству. |
| 45. | ECO POWER“ d.o.o.  Котор Варош (пренесено са EKO GREEN ENERGY d.o.o. Котор Варош) | Истраживање и експлоатација мрког угља  (локација МАСЛОВАРЕ и ХРВАЋАНИ), општина Котор Варош | Уговор закључен  06.05.2009.  пренос  12.10.2012. | 30  година | Од стране надлежног Министарства потврђене су резерве минералне сировине, одређене су границе експлоатационог поља, израђен је Главни рударски пројекат и одобрено је извођење радова према истом. У 2016. години се нису изводили радови на експлоатацији минералне сировине, већ повремена отпрема депонованог угља експлоатисаног у 2015. години (изјава концесионара). У току је прибављање еколошке дозволе (изјава концесионара). Концесионар је вршио уплату одређених износа по основу концесионе накнаде. |
| 46. | КАМЕНИ АГРЕГАТИ ВИДОВИЋ д.о.о.  Бања Лука  (пренесено са КАМЕНИ АГРЕГАТИ а,д, Бања Лука) | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ШВРАКАВА -ЈАСЕНОВ ДО),  град Бања Лука | 02.06.2009. | 30  година | У 2016. години се нису одвијале активности на реализацији концесионог посла, тј. није било радова на експлоатацији и преради минералне сировине. Концесионар је ремонтовао постројење за прераду минералне сировине. Активности на ремонту постројења за прераду минералне сировине су већим дијелом завршени. У току је поступак пруибављања еколошке дозволе и припреме за почетак комерцијалног рада. |
| 47. | МГ МИНД д.о.о.  Мркоњић Град | Експлоатација техничког грађевинског  камена - кречњака  (локација ЧЕЛАР),  општина Прњавор | 17.07.2009. | 30  година | У 2016. години производња и отпрема минералне сировине се одвијала у континуитету са планираним обимом производње. Концесионар обрачунава и уплаћује концесиону накнаду. Остале активности се углавном одвијају у складу са уговором о концесији. |
| 48. | РИТЕ а.д.  Гацко | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ПОНИКВЕ),  општина Гацко | 10.12.2009. | 20  година | Експлоатација минералне сировине се одвија континуирано у складу са планираним. Комплетна производња камена се користи искључиво за потребе одржавања путева унутар простора „РИТЕ“ а.д. Гацко. |
| 49. | КАМЕНОЛОМИ а.д.  Зворник | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ЈОШАНИЦА), општина Зворник | 25.06.2010. | 30  година | У 2016. години радило се са смањеним обимом производње у односу на планирани Студијом економске оправданости. Разлог таквог стања је смањена потреба тржишта за каменим агрегатима (изјава концесионара). Од стране надлежног министарства одређене су границе експлоатационог поља и усклађен је рада са Законом о рударству. |
| 50. | РУДИНГ а.д.  Угљевик | Експлоатација литотамнијског  кречњака - креде  (локација ВУЧЈАК),  општина Угљевик | 01.07.2010. | 30  година | У 2016. години експлоатација минералне сировине се одвијала у минималном обиму, због малих потреба локалног тржишта за овом врстом минералне сировине. Минерална сировина се продавала у ровном стању, искључиво за потребе калцификације земљишта. Концесионар очекује да ће отпочињањем са радом постројења за одсумпоравање у термоелектрани Угљевик доћи до значајнијег повећања обима производње. |
| 51. | РУДИНГ а.д.  Угљевик | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ЈАБЛАН ГРАД), општина Угљевик | 01.07.2010. | 20  година | У 2016. години је дошло до повећања обима производње у односу на претходне године концесионог периода (период у посљедњих пет година). Остале активности се углавном одвијају у уговореним оквирима. |
| 52. | КЕСО ГРАДЊА д.о.о.  Зворник  (пренесено са БОКСИТ а.д. Милићи) | Експлоатација кварцног пијеска  (локација БИЈЕЛА СТИЈЕНА - СКОЧИЋ), општина Зворник | 25.01.2010. | 30  година | У 2016. години извршен је пренос уговора о концесији на новог концесионара. Концесинар је прибављао документацију за изградњу објекта за прераду кварцног пијеска. Крајем 2016. године концесионар је отпочео са комерцијалним радом. |
| 53. | МЕРМЕР а.д.  Челинац | Експлоатација тех. грађ. камена - серпентинита  (локација ЗЕЛЕНИ ВИР), град Бања Лука | 05.04.2010. | 30  година | И током 2016. године производња се одвијала повремено са минималним обимом производње. Уплата концесионе накнаде није вршена. Може се констатовати да је концесионо предузеће дужи временски период у блокади, без назнака да је могуће деблокирати рачун због великог износа дуговања. |
| 54. | ГЕОКОП д.о.о.  Дервента | Истраживање и експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ОРЛОВАЧА), град Добој | 28.04.2010. | 20  година | У току 2016. године експлоатација се одвијала повремено са веома малим обимом производње. |
| 55. | ЈУ БАЊА ДВОРОВИ а.д. Бијељина | Експлоатација геотермалних вода, (локација ДВОРОВИ), град Бијељина | 11.03.2010. | 30  година | Концесионар је израдио Елаборат о резервама и Главни рударски пројекат. Резерве нису потврђене нити је одобрено извођење радова према Главном рударском пројекту од стране ресорног министарства због недостатака финансијских средстава. У 2016. години настављени су проблеми у пословању, прије свега због посљедица поплава из маја мјесеца 2014. године, а које су изазвале велику материјалну штету (изјава концесионара). Обим коришћења геотермалне воде је испод дефинисаног Студијом економске оправданости. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује на дио прихода оствареног коришћењем геотермалне воде. |
| 56. | TEREX – KOP d.o.o.  Бијељина | Експлоатација угља  (локација ЛУКЕ), општина Угљевик | 10.11.2010. | 10  година | Током 2016. години концесионар је био у континуираном комерцијалном раду. Радови на производњи и отпреми одвијали су се у планираним оквирима. Остале активности на реализацији концесионог посла су углавном у складу са уговором о концесији. |
| 57. | НИСКОГРАДЊА д.о.о.  Лакташи | Експлоатација техничког грађевинског камена - дијабаза  (локација ДРУГОВИЋИ),  општина Лакташи | 07.10.2010. | 10  година | Током 2016. године концесионар је био у континуираном комерцијалном раду. Остале активности на експлоатацији и отпреми минерален сировине су се одвијале у планираним оквирима. |
| 58. | НОВИ РУДНИК МРКОГ УГЉА МИЉЕВИНА а.д.  Миљевина - Фоча | Експлоатација мрког угља  (локација МИЉЕВИНА), општина Фоча | 21.12.2010. | 30  година | Концесионо предузеће се налази у континуираном комерцијалном раду. Експлоатација угља се одвија у планираним оквирима. Остале активности се углавном одвијају у складу са уговором о концесији. |
| 59. | МРКОЊИЋ ПУТЕВИ д.о.о. Мркоњић Град  (пренесено са МГ МИНД д.о.о.  Мркоњић Град) | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ЧАЂАВИЦА), општина Рибник | 22.12.2010. | 20  година | Израђена је техничка документација. Прибављене су сагласности и одобрења. Током 2016. године настављено је са припремама за почетак радова на експлоатацији (скидање откривке, крчење шуме и израда приступног пута). Концесионар планира у календарској 2017. години отпочети са експлоатациојом и комерцијалним радом (изјава концесионара). |
| 60. | ТРЕНД д.о.о.  Братунац | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака  (локација ЖЛИЈЕБАЦ), општина Зворник | 14.07.2011. | 30  година | Експлоатација се одвија континуирано у планираним оквирима. Концесионар мјесечно обрачунава и уплаћује концесиону накнаду. |
| 61. | ЈАДРАН НАФТА – ГАС д.о.о. Бања Лука | Истраживање и кориштење угљоводоника, сирове нафте и гаса на територији РС  (истражно експлоатациони блокови МОТАЈИЦА, МАЈЕВИЦА и  И. ХЕРЦЕГОВИНА) | 26.09.2011. | 28  година | Извођење истражних радова је одобрено према Програму основних нафтно - геолошких истраживања на територији Републике Српске. У току 2015. године експлоатисане су пробне количине на подручју Мајевице за које је концесионар обрачунао и уплатио концесиону накнаду. Концесионар је продужио рокове за завршетак истраживања и почетак рада на период до 2018. године. Може се констатовати да у 2016. години нису провођене значајне активности на реализацији угвора о коцесији. |
| 62. | XD d.o.o.  Горња Трнова, Угљевик | Eксплоатација техничког грађевинског  камена - кречњака  (локација ПИЛИЦА), општина Зворник | 11.4.2012. | 22  године | Концесионар је у континуираном комерцијалном раду. Производња и отпрема минералне сировине је у планираним оквирима. Концесиона накнада се редовно обрачунава и уплаћује. |
| 63. | НИСКОГРАДАЊА а.д.  Теслић | Експлоатација техничког грађевинског  камена - кречњака  (локација ГРАДИНА),  општина Теслић | 18.4.2012. | 30  година | Концесионар је израдио Главни рударски пројекат. Од стране надлежног министатрства одређене су границе експлоатационог поља. У току је прибављање употребне дозволе за рударски објекат. Концесионар је извршио инвестирања у постројење за дробљење и припрему минералне сировине. Након прибављене употребне дозволе концесионар планира отпочети комерцијални рад. |
| 64. | РОМАНИТ д.о.о.  Хан Пијесак | Експлоатација архитектонског грађевинског  камена - кречњака  (локација ЈЕЛОВЦИ),  општина Хан Пијесак | 04.5.2012. | 30  година | Израђен је Елаборат о резервама и исте су овјерене од стране надлежног министарства. Имовинско - правни односи на земљишту које је предмет концесије су рјешени**.** Реализација концесионог посла је у заостатку због недостатка финансијских средстава. Концесионар покушава да пронађе стратешког партенера у циљу реализације преузетих уговорних обавеза. |
| 65. | ПРИВРЕДНИ ПРЕПОРОД д.о.о. Бања Лука | Коришћење мрког угља и бентонита  (локација ЉЕШЉАНИ),  општина Нови Град | 28.5.2012. | 30  година | Истраживања су завршена, израђен је Елаборат о резервама и Рјешењем надлежног Министарства овјерене су резерве угља и бентонита на лежишту „Љешљани“. Анексом уговора продужени су рокови за израду пројектне документације и почетак комерцијалног рада. Концесионар је израдио идејно рјешење за добијање угља и бентонита и техничко економску оцјену за добијање угља. Ове активности претходе изради Главног рударског пројекта (изјава концесионара). Може се констатовати да се досадашње активности одвијају у уговореним роковима. |
| 66. | АРГЕНТУМ 09 д.о.о.  Сребреница | Експлоатација 80% капацитета изворишта минералне воде ВЕЛИКИ ЦРНИ ГУБЕР (лежиште ВЕЛИКИ ЦРНИ ГУБЕР), општина Сребреница | 06.7.2012. | 30  година | У 2016. години није било промјена у односу на претходни извјештајни период. Због проблема насталог око увођења концесионара у посјед предмета концесије дошло је до анексирања рокова из основног уговора. Судски поступци који се воде око предмета концесије онемогућили су увођење концесионара у посјед. |
| 67. | САФИР д.о.о.  Гацко | Експлоатација техничког грађевинског камена - кречњака (локација ГЕЉА ЉУТ), општина Гацко | 16.8.2012. | 30  година | Концесионар се налази у континуираном комерцијалном раду са планираним обимом производње. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује. |
| 68. | КРЕМНИЦА д.о.о.  Берковићи | Експлоатација архитектонско -грађевинског  камена - кречњака (локалитет РУДИНЕ),  општина Берковићи | 26.10.2012. | 30  година | Концесионар је у континуираном комерцијалном раду са планираним обимом производње. Обачун и уплата концесионе накнаде се одвија у складу са уговором. |
| 69. | WESTERN MINING d.o.o.  Бања Лука | Истраживање олова, цинка, бакра и пратећих метала (локалитет ЧЕЛЕБИЋ), општина Фоча | 21.03.2013. | 3  године | Уговор о концесији је истекао 21.03.2016. године. Због потребе додатних геолошких истраживања у сврху потврђивања економско исплативих количина минералне сировине концесионар је наставио истраживања у складу са Законом о геолошким истраживањима. |
| 70. | COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o.  Бања Лука | Експлоатација угља (локалитет УГЉЕВИК ИСТОК 2), општина Угљевик | 30.07.2013. | 30  година | Концесионар је израдио Сводни елаборат о класификацији, категоризацији и прорачуну резерви угља на лежишту „Угљевик Исток 2“. Исти је ревидован и потврђене су резерве минералне сировине. Анексом уговора продужени су рокови за почетак комерцијалног рада. Може се констатовати да у 2016. години није било значајних активности на реализацији концесионог посла. |
| 71. | РИТЕ а.д.  Угљевик | Експлоатација угља (локалитет УГЉЕВИК ИСТОК, БОГУТОВО СЕЛО), општина Угљевик | 13.09.2013. | 26  година | Концесионар је у комерцијалном раду на лежишту „Богутово Село“. У 2016. години су провођене активности на изради сводног Елабората о резервама за лежишта „Богутово Село“ и „Угљевик исток“. Концесионар обрачунава и уплаћује концесиону накнаду. |
| 72. | АНТИМОН д.о.о.  Бања Лука  (пренесено са MINECO LIMITED Ltd. Лондон) | Истраживање и експлоатација антимона (локалитет ПОДКОЗАРА, ПОДХОМОРА и КОРДИЋИ), општина Ново Горажде | 26.12.2013. | 30  година | Због потреба додатних геолошких истраживања у сврху прекатегоризације утврђених резерви поднешен је захтјев за продужење рокова за припремне радове и почетак комерцијалног рада. Комисија за концесије је дала сагласност на анекс уговора, али уговор није закључен у 2016. години. |
| 73. | РУДНИК д.о.о.  Бијељина | Истраживање и експлоатација кварцита (локалитет ЗЕЛИЊЕ),  општина Зворник | 31.01.2014. | 5  година | Радови на истраживању нису завршени у роковима дефинисаним уговором о концесији, као и израда Елабората о резервама. Остали рокови из уговора о концесији нису испоштовани. |
| 74. | МГ МИНД д.о.о.  Мркоњић Град | Експлоатација техничког грађевинског  камена - перидотита (локалитет ЉУБИЋ), општина Прњавор | 24.02.2014. | 25  година | Радови на експлоатацији и отпреми минералне сировине се одвијају у континуитету. У 2016. години производња се одвијала у планираним оквирима. |
| 75. | BIT CORPORATION d.o.o. Берковићи | Експлоатација кречњака (локалитет ПОТКОМ),  општина Берковићи | 15.04.2014. | 30  година | Концесионар је израдио Главни рударски пројекат. У току је прибављање сагласности и одобрења, као и избор опреме за експлоатацију минералне сировине. Од стране надлежног Министарства одређене су границе експлоатационог поља. |
| 76. | МАЈНЕКС д.о.о.  Пале | Истраживање и експлоатација кречњака (локалитет ЉУБОГОШТА),  општина Пале | 25.04.2014. | 15  година | Концесионар је израдио пројектну документацију и одобрено је извођење радова према истој. У току су припремни радови у складу са одобреном пројектном документацијом. |
| 77. | ПЛАКАЛОВИЋ ПРОМЕТ д.о.о. Источни Стари Град | Експлоатација кречњака (локалитет ХРЕША),  општина Источни Стари Град | 05.06.2014. | 20  година | Концесионар је у 2016. години континуирано проводио активности на производњи и отпреми минералне сировине у складу са планираним. Од стране надлежног Министарства одређене су границе експлоатационог поља и усклађен је рад концесионара са Законом о рударству. Остале одредбе уговора се углавном извршавају. |
| 78. | COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o.  Бања Лука | Експлоатација угља (локалитет ДЕЛИЋИ И ПЕЉАВЕ - ТОБУТ), општине Угљевик и Лопаре | 06.11.2014. | 30  година | Концесионар је проводио одређене активности на реализацији уговора о концесији. Анексирани су рокови из основног Уговора који се односе на активности до почетка комерцијалног рада. |
| 79. | РУДНИК БОКСИТА РЕБРЕНИЦА а.д.  Сребреница | Експлоатација црвених боксита (локалитети ШУМАРНИЦА и КОСТУРИ), општина Сребреница | 10.02.2015. | 30  година | Концесионар се налази у континуираном комерцијалним радом. Израђена је пројектна документација за лежиште Костури и у току је њено одобравање. |
| 80. | НИСКОГРАДЊА д.о.о.  Лакташи | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет ПЕЋНИК), општина Вукосавље | 13.02.2015. | 10  година | Концесионар је у 2016. години израдио пројектну документацију. Остале активности до почетка комерцијалног рада су у заостатку. Разлог томе је не добијање планираног посла на изградњи аутопута на дионици коридора 5ц. |
| 81. | ЈОСИПОВИЋ д.о.о.  Добој | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет ОСОЈНИЦА), град Добој | 27.02.2015. | 25  година | Од стране надлежног министасрства одређене су границе експлоатационог поља. Израђен је Главни рударски пројекат и одобрено је извођење радова према истом. Током 2016. године провођене су припремне активности за почетак комерцијалног рада. |
| 82. | COMSAR ENERGY HYDRO d.o.o.  Бања Лука | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет ВАРДЕ), општина Рудо | 22.04.2015. | 15  година | У току је израда пројектне документације и прибављање сагласности и одобрења до почетка комерцијалног рада. |
| 83. | ПРИЈЕДОРПУТЕВИ а.д.  Приједор | Експлоатација техничког грађевинског камена – доломита (локалитет БЕКИЋИ), општина Нови Град | 29.06.2015. | 30  година | У 2016. години концесионар је наставио са континуираним комерцијалним радом у складу са уговором о концесији. |
| 84. | НИСКОГРАДЊА – МАРЈАНОВИЋ д.о.о.  Приједор | Експлоатација техничког грађевинског камена – серпентинита (локалитет ВРАНИЋ), град Приједор | 30.06.2015. | 10  година | Од стране надлежног министарства одређене су границе експлоатационог поља, одобрено је извођење радова према Главном рударском пројекту и концесионар је прибавио употребну дозволу за рударски објекат. Концесионар је након прибављања употребне дозволе ушао у комерцијални рад. |
| 85. | ВИТИНКА – ЕКСПЛОАТАЦИЈА д.о.о.  Козлук - Зворник | Експлоатација питке воде (локација БАЊИЦА), општина Зворник | 02.07.2015. | 30  година | Концесионар се налази у континуираном комерцијалним раду са планираним обимом производње. Концесиона накнада се обрачунава и уплаћује у складу са уговором о концесији. |
| 86. | БРАЋА ЏЕЛИЋ д.о.о.  Тобут - Лопаре | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет МИЋИНО БРДО - МИЈАТОВЦИ), општина Лопаре | 20.112015. | 15  година | У току 2016. године није вршена експлоатација минералне сировине, већ отпрема материјала са депоа произведеног у 2015. години. Концесионар је обрачунао и уплатио концесиону накнаду за продати материјал. |
| 87. | POLYTEHNIKA d.o.o.  Осмаци | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет РУДНИК), општина Осмаци | 20.11.2015. | 20  година | У току 2016. године су провођене активности на изради пројектне документације и припремним радовима за почетак комерцијалног рада. Концесионар је поднио захтјев за издавање водне и еколошке дозволе. |
| 88. | САРАЈЕВОИНВЕСТ д.о.о.  Пале | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет ХАН ДЕРВЕНТА), општина Источни Стари Град | 20.11.2015. | 50  година | У 2016. години су провођене активности у складу са уговором о концесији на припремним радовима за почетак комерцијалног рада. Од стране надлежног министарства одређене су границе експлоатационог поља. |
| 89. | DROBEX d.o.o.  Берковићи | Експлоатација воде (локалитет ПРИБИТУВ), општина Берковићи | 22.12.2015. | 30  година | Провођене су активности на припремним радовима у складу са уговором о концесији. |
| 90. | МАРИЋ д.о.о.  Приједор | Истраживање угља – лигнита (локалитет БИСТРИЦА), град Приједор | 03.02.2016. | 1  година | Активности на реализацији уговора о концесији су се проводиле у планираним оквирима. |
| 91. | ТРАНСКОП д.о.о.  Рогатица | Експлоатација техничког камена – кречњака (локалитет МЕСИЋИ), општина Рогатица | 05.02.2016. | 50  година | Од стране надлежног министарства одређене су границе експлоатационог поља. У току је израда пројектне документације и прикупљање дозвола и одобрења. |
| 92. | COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o.  Бања Лука | Експлоатација кречњака (локалитет БАЉАК), општина Угљевик | 22.03.2016. | 30  година | Концесионар је употпуности извршио истраживања и израдио елаборат о резервама. Резерве минералне сировине су потврђене од стране надлежног министарства.У 2016.години нису провођене значајне активности на реализацији уговора о концесији. |
| 93. | TEREX – KOP d.o.o.  Бијељина | Истраживање угља  (локација БУШЛЕТИЋ – ЦЕРОВ ГАЈ), град Добој | 15.04.2016. | 1  година | Истраживања су урађена у складу са уговором о концесији и Законом о геолошким истраживањима. Резултати истраживања су негативни. |
| 94. | КОЗАРАПУТЕВИ а.д.  Бања Лука | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет ЉУБАЧЕВО), град Бања Лука | 20.04.2016. | 30  година | Од стране надлежног министарства одређене су границе експлоатационог поља. Израђен је Елаборат о резервама, у току је израда пројектне документације и прикупљање дозвола и одобрења. Имовинско - правни односи су рјешени. |
| 95. | ЛОМ д.о.о.  Дринић – Петровац | Експлоатација воде (локалитет КОЗИЛА), општина Петровац | 30.05.2016. | 40  година | У 2016. години су провођене припремне активности на реализацији уговора о концесији. |
| 96. | БЕПРО ЕКСПЛОАТАЦИЈА д.о.о.  Лакташи | Експлоатација кварцног пијеска (локалитет МАРТИНАЦ), општина Србац | 06.07.2016. | 30  година | Од стране ресорног министарства одређене су границе експлоатационог поља. Концесионар је израдио карту нултог (почетног) стања у складу са уговорном обавезом. Провођене су активности на изради техничке документације и прибављању дозвола. |
| 97. | ЈАПРА а.д.  Нови Град | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет ДЕРВИШ КУЛА), општина Нови Град | 06.07.2016. | 30  година | Након закључења уговора о концесији концесионар је наставио са комерцијалним радом и извршавањем уговорних одредби. |
| 98. | ПАВИЋЕВИЋ д.о.о.  Требиње | Експлоатација шљунка и пијеска (локалитет ЗУПЦИ – ТУРМЕНТИ), град Требиње | 06.09.2016. | 40  година | Поднешен је захтјев ресорном министарству за одређивање граница експлоатационог поља. Провођене су активности на припреми техничке документације. |
| 99. | ИНТЕГРАЛ ИНЖИЊЕРИНГ а.д.  Лакташи | Експлоатација техничког грађевинског камена – дијабаза (локалитет ВУЧЈАК), општина Градишка | 27.09.2016. | 10  година | Израђен је Елаборат о резервама и потврђене су резерве од стране ресорног министарства. Поднешен је захтјев ресорном министарству за одређивање граница експлоатационог поља. Провођене су активности на припреми техничке документације. |
| 100. | МОНТ – ГРАДЊА д.о.о.  Угљевик | Експлоатација техничког грађевинског камена – кречњака (локалитет Доња Крћина), општина Угљевик | 28.11.2016. | 30  година | Поднешен је захтјев ресорном министарству за одређивање граница експлоатационог поља. Провођене су активности на припреми техничке документације. |
| 101. | AQUA TIM d.o.o.  Лакташи | Експлоатација подземних вода (локалитет ГОРЊИ СРЂЕВИЋИ), општина Србац | 15.12.2016. | 30  година | Провођене су припремне активности. |

**Закључно са редним бројем 101.**