**PRILOG BROJ 5.**

**PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI IZ OBLASTI**

**MINERALNIH RESURSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Koncesionar** | **Predmet** | **Datum zaključenja Ugovora** | **Period trajanja Ugovora** | **Napomena** |
| 1. | IGNjIĆ d.o.o.  Teslić | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokacija KREČNICA), opština Teslić | 31.10.2000. | 18  godina | U poslednje tri godine koncesiono preduzeće nije izvodilo radove na eksploataciji mineralne sirovine (izjava koncesionara). Koncesionar nije vršio obračun i uplatu koncesione naknade za period do prekida eksploatacije. Može se konstatovati da je za vrijeme trajanja dosadašnjeg koncesionog perioda kamenolom radio povremeno sa minimalnim obimom proizvodnje. Ugovor o koncesiji ističe 31.10.2018. godine. |
| 2. | TEKO MINING LAPIŠNICA d.o.o. Istočni Stari Grad  (preneseno sa  RMG d.o.o. Istočni Stari Grad) | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija LAPIŠNICA),  opština Istočni Stari Grad | Ugovor zaključen  04.07.2001.  prenos  25.02.2005. | 30  godina | Koncesiono preduzeće je tokom 2016. godine bilo u kontinuiranom komercijalnom radu. Proizvodnja i otprema mineralne sirovine su se odvijali u većem obimu u odnosu na 2015. godinu. U kalendarskoj 2016. godini od strane nadležnog Ministarstva određene su granice eksploatacionog polja i usklađen je rad koncesionog preduzeća sa Zakonom o rudarstvu. Koncesionar je redovno obračunavao i uplaćivao koncesionu naknadu. |
| 3. | GP PUT a.d.  Istočna Ilidža | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka i dolomita  (lokacija KRUPAC),  opština Istočna Ilidža | 22.01.2003. | 30  godina | Koncesiono preduzeće je u 2016. godini bilo u kontinuiranom komercijalnom radu. Eksploatacija i otprema mineralne sirovine se odvijala u većem obimu u odnosu na prethodnu godinu. Ostale aktivnosti na realizaciji koncesionog posla i izvršavanju ugovornih odredbi uglavnom su se odvijale u ugovorenim okvirima. |
| 4. | KOMPANIJA SLOBOMIR a.d. Popovi – Bijeljina | Istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda  (lokacija POPOVI),  grad Bijeljina | 23.01.2003. | 30  godina | Koncesionar nije izvršio istraživanja na sedam bušotina koliko je bilo definisano ugovorom o koncesiji zbog nedostatka finansijskih sredstava (izjava koncesionara). Od ukupno sedam bušotina izbušena je jedna (bušotina GD-2). Planirano je da se geotermalna voda iz ove bušotine koristi za rad toplotno - izmjenjivačke stanice, tj. toplane koja je izgrađena za potrebe snabdjevanje toplotnom energijom objekata „Grada Slobomir“, kao i objekata akva parka - za zagrijavanje vode u bazenima i ostalim objektima. Tokom 2015. godini su od strane nadležnog Ministarstva određene granice eksploatacionog polja za bušotinu GD-2. U 2016. godini su pribavljene saglasnosti i prateća dokumentadžija neophodna za tehnički prijem bušotine GD-2. Koncesionar je podnio zahtjev za izdavanje ekološke dozvole. |
| 5. | KRUNA VODA d.o.o.  Mrkonjić Grad (preneseno sa Agro auto d.o.o. Mrkonjić Grad) | Eksploatacija i flaširanje prirodne izvorske vode  (lokacija LISINSKI STUDENAC), opština Mrkonjić Grad | Ugovor zaključen  15.12.2004.  prenos  30.6.2011. | 30  godina | U 2016. godini organizovan je povremeni rad koji je pratio minimalan obim proizvodnje, znatno manji od planiranog. Razlog tome je nelojalna konkurencija na tržištu flaširanih voda (izjava koncesionara). Uplata koncesione naknade nije vršena. |
| 6. | DIJABAZ d.o.o.  Kozarska Dubica (preneseno sa  SARP d.o.o. Kozarska Dubica) | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - dijabaza i metadijabaza  (lokacija MRAKODOL),  opština Kostajnici | Ugovor zaključen  25.12.2004.  prenos 04.04.2006. | 30  godina | U prethodnih nekoliko godina nisu se provodile značajne aktivnosti na realizaciji koncesionog posla. Razlog takvog stanja je smanjenje potreba lokalnog tržišta za kamenim agregatima (izjava koncesionara). U 2016. godini radovi na eksploataciji i otpremi mineralne sirovine se nisu izvodili. |
| 7. | BOKSIT a.d.  Milići | Eksploatacija boksita  (lokacija NAŽDA PALEŽ, VIŠNjICA i CRVENE STIJENE), opštine Milići i Srebrenica | 15.02.2005. | 30  godina | Proizvodnja i otprema u 2016. godini su se odvijali kontinuirano u planiranim okvirima. Koncesionar je redovno obračunava i uplaćivao koncesionu naknadu. Ostale ugovorne obaveze su se izvršavale u skladu sa potpisanim ugovorom o koncesiji. |
| 8. | BOKSIT a.d.  Milići | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacije GRADINA i JEFTIĆI),  opština Milići | 15.02.2005. | 30  godina | U 2016. godini na lokalitetu „Gradina“ je vršena eksploatacija u veoma malim količinama. Za izvođenje radova na eksploataciji koncesionar je angažovao podizvođača. Koncesiona naknada je obračunavna i uplaćivana.  Na lokalitetu „Jeftići“ nije bilo eksploatacije od momenta potpisivanja ugovora o koncesiji. Razlog tome je slaba potražnja na tržištu za ovom vrstom mineralne sirovine (izjava koncesionara). |
| 9. | EFT GROUP – RUDNIK LIGNITA STANARI d.o.o.  Stanari | Eksploatacija uglja (lokacije RAŠKOVAC, DRAGALOVCI i OSTRUŽNjA), opština Stanari | 16.05.2005. | 30  godina | Eksploatacija i prodaja uglja u 2016. godini se odvijala u planiranim okvirima. Koncesiona naknada se redovno obračunavala i uplaćivala. Puštanjem termoelektrane u rad najveći dio proizvedenog uglja se koristio za potrebe rada termoelektrane i proizvodnje električne energije. |
| 10. | BOKSIT d.o.o.  Gacko  (preneseno sa STARŠPED d.o.o. Gacko) | Eksploatacija boksita (lokacije DABRICA, BRŠTANIK, MACINA LOKVA, KORITNIK, BRAČIĆI, UDREŽNjE i PODRUČJE PLANINE VIDUŠE), opštine Berkovići, Ljubinje, Nevesinje i grad Trebinje | Ugovor zaključen  06.06.2005.  prenos  07.12.2006. | 25  godina | U 2016. godini od strane nadležnog Ministrstva potvrđene su rezerve i kvalitet mineralne sirovine na lokalitetu planine Viduša. Nepovoljni uslovi za eksploataciju na ostalim ležištima, kao i problemi sa plasmanom boksita na tržištu uticali su na prekid radova na eksploataciji (izjava koncesionara). Koncesionar planira u narednom periodu na području planine Viduša preduzeti aktivnosti za otpočinjanje radova na eksploataciji. |
| 11. | VISOKOALKALNE VODE – „AQUA ALCA“ d.o.o.  Derventa | Eksploatacija alkalnih i hiperalkalnih voda  (lokacija VELIKA PRENjA),  opština Petrovo i grad Doboj | 06.07.2005. | 30  godina | Koncesionar je izvršio investiranja u objekat punionice, postrojenja za punjenje vode, kaptažnog vrela i tehničke dokumentacije. Postrojenje je kratko vrijeme bilo u probnom radu, nakon čega su aktivnosti na realizaciji koncesionog posla stale. Duže vremena problem predstavlja nedostatak finansijskih sredstava za pokretanje komercijalne proizvodnje (izjava koncesionara). Ovakvo stanje se nije mijenjalo u poslednjih šest godina. Koncesionar pokušava da pronađe partnera za nastavak realizacije projekta. |
| 12. | SARP d.o.o.  Kozarska Dubica | Eksploatacija šljunka i pijeska  (lokacija ADA OBROV),  opština Kozarska Dubica | 06.07.2005. | 20  godina | U 2016. godini eksploatacija i otprema mineralne sirovine su se odvijali u kontinuitetu planiranim obimom proizvodnje. Obračun i uplata koncesione naknade je u ugovorenim okvirima. |
| 13. | VITINKA – EKSPLOATACIJA d.o.o.  Kozluk - Zvornik | Eksploatacija mineralne vode  (lokacija VITINKA),  oppština Zvornik | 14.02.2006. | 30  godina | U 2016. godini proizvodnja i otprema mineralne vode su se odvijali u kontinuitetu. Koncesionar je redovno vršio obračun i uplatu koncesione naknade u skladu sa potpisanim ugovorom. |
| 14. | HERCEGOVINA PUTEVI a.d. Trebinje | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija ZGONjEVO),  grad Trebinje | 14.02.2006. | 15  godina | Tokom 2016. godine eksploatacija mineralne sirovine se odvijala povremeno sa minimalnim obimom proizvodnje u odnosu na planirani. Razlog tome je kao i u prethodnim godinama značajno smanjenje potražnje nastalo usljed smanjenog obima poslova u oblasti niskogradnje - korišćenje za vlastite potrebe. Koncesionar je kvartalno vršio obračun i uplatu koncesione naknade. |
| 15. | ACO TRADE d.o.o.  Kotor Varoš | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija RUJEVICA),  opština Kotor Varoš | 14.02.2006. | 25  godina | U 2016. godini proizvodnja i prodaja mineralne sirovine se odvijala povremeno što je uticalo na smanjenje obima proizvodnje, kao i uplate koncesione naknade u odnosu na prethodne godine. Razlog tome je kao i u proteklim godinama smanjena potreba tržišta za kamenim agregatima i nelegalna eksploatacija na području regije. Krajem 2016. godine intenzivirane su aktivnosti na spriječavanju ilegalne eksploatacije od strane inspekcijskih organa s ciljem poboljšanja uslova poslovanje koncesionara. (izjava koncesionara). |
| 16. | KREATOR d.o.o.  Sokolac | Eksploatacija pitke malomineralne vode (lokacija BEREČKO  VRELO),  opština Sokolac | Ugovor zaključen  14.02.2006.  prenos  27.6.2013. | 30  godina | Koncesionar je izgradio objekat punionice, instalirao postrojenje za punjenje vode i izgradio cjevovod od izvorišta do objekta punionice. Nakon kratkotrajnog probnog rada punionica je prestala sa radom. U toku proteklih nekoliko godina koncesionar pokušava da pronađe strateškog partnera što bi omogućilo organizovanja proizvodnje u punom kapacitetu (izjava koncesionara). |
| 17. | JEDINSTVO a.d.  Gradiška | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - dijabaza  (lokacija TRNOVA -TRNOVA JUG),  opština Gradiška | 14.02.2006. | 20  godina | U toku 2016. godine eksploatacija i otprema mineralne sirovine se odvijala u manjem obimu u odnosu na prethodni period. Eksploatacija se izvodila na ležištu Trnova -Jug, dok je na ležištu Trnova eksploatacija završena. |
| 18. | GRADITELj a.d.  Teslić | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena -krečnjaka  (lokacija KAMENICA),  opština Teslić | 14.02.2006. | 15  godina | U 2016. godini proizvodnja i otprema mineralne sirovine se odvijala u manjem obimu, uglavnom za vlastite potrebe. Obračun i uplata koncesione naknade, kao i ostale aktivnosti na realizaciji koncesionog posla su bile u ugovorenim okvirima. |
| 19. | MEDITERAN d.o.o.  Trebinje | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija RUDEŽI),  grad Trebinje | 31.05.2006. | 30  godina | Koncesionar je izradio svu potrebnu projektnu dokumentaciju i preostalo je da pribavi upotrebnu dozvolu za početak komercijalnog rada. Komercijalni rad nije otpočeo u rokovima definisanim ugovorom o koncesiji. Razlog tome je spriječavanje radova od strane lokalnog stanovništva. Problemi sa lokalnim stanovništvom su riješeni i koncesionar pokušava da pronađe partnera sa čijom finansijskom podrškom bi došlo do realizacije koncesionog posla (izjava koncesionara). |
| 20. | VODOPRIVREDA POSAVINA a.d. Laktaši | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija DUBOKOVAC),  opština Brod | 21.07.2006. | 20  godina | U proteklim godinama radovi na eksploataciji se nisu izvodili u kontinuitetu, već povremeno sa iznajmljenom opremom. Razlog tome je smanjena potražnja na lokalnom tržištu (izjava koncesionara). U 2016. godini su provođene aktivnosti na eksploataciji u minimalnim količinama. Koncesionar je vršio uplatu koncesione naknade. |
| 21. | KOMPANIJA SLOBOMIR a.d. Slobomir – Bijeljina | Eksploatacija malomineralne vode  (lokacija GRAD SLOBOMIR),  grad Bijeljina | 16.08.2006. | 30  godina | Voda se eksploatiše iz jedne eksploatacione bušotine za potrebe snabdjevanja objekata u Gradu Slobomir. Koncesiona naknada se obračunava i uplaćuje. Koncesionar je izbušio dvije nove bušotine od kojih jedna nije dala zadovoljavajuće rezultate. U planu je je bušenje još jedne nove bušotine. Koncesionar planira nakon potvrđivanja rezervi i kovaliteta vode eksploataciju za potrebe novih investicija na području Grada Slobomira, akva parka i fabrike vode. |
| 22. | TATIĆ d.o.o.  Osječani – Doboj | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija GRAPSKA)  Osječani, grad Doboj | 31.08.2006. | 25  godina | Radovi na eksploataciji i otpremi mineralne sirovine u 2016. godini su se odvijali povremeno sa minimalnim obimom proizvodnje. Značajno smanjenje potražnje na tržištu, kao i nelegalna eksploatacija koji su prisutni duže vrijeme doveli su do ovakvog stanja (izjava koncesionara). |
| 23. | NATURA VITA d.o.o.  Blatnica – Teslić | Eksploatacija malomineralne vode (lokacija SLATINA),  opština Teslić | 12.10.2006. | 30  godina | U decembru 2007. godine prestalo se sa flaširanjem vode i komercijalnom prodajom na tržištu. Od tada se voda eksploatisala za potrebe prerade mlijeka i proizvodnju mesnih prerađevina. Kada je došlo do prodaje „posla sa mlijekom“, voda se nastavila koristiti u proizvodnji i preradi mesa i mesnih prerađevina. Dodjeljena koncesija se ne realizuje u skladu sa Studijom ekonomske opravdanosti i ugovorom o koncesiji, a uplata koncesione naknade se ne vrši od decembra 2007. godine. U 2016. godini nije bilo promjena u odnosu na do tada utvrđeno stanje. |
| 24. | BENTONIT a.d.  Šipovo | Eksploatacija bentonita (lokacija SOKOLAC),  opština Šipovo | 12.10.2006. | 20  godina | U 2016. godini eksploatacija mineralne sirovine se odvijala u kontinuitetu sa planiranim obimom proizvodnje. Sva eksploatisana količina sirovog bentonita je prerađena u fabrici za preradu sirovog bentonita. Koncesiona naknada se obračunava i uplaćuje. |
| 25. | BENTONIT a.d.  Šipovo | Eksploatacija bentonita (lokacija GREDA),  opština Šipovo | 12.10.2006. | 30  godina | Nisu preduzimane aktivnosti na realizaciji ovog ugovorenog posla od momenta potpisivanja ugovora o koncesiji. Prema biznis planu Koncesionara ležište bi trebalo biti aktivno u slijedećih nekoliko godina, nakon stabilizacije rada fabrike za preradu sirovog bentonita i poboljšanja stanja na tržištu sirovog bentonita. |
| 26. | ZTC BANjA VRUĆICA a.d. Teslić | Eksploatacija termomineralnih voda koje sadrže CO2 gas (lokacija BANjA VRUĆICA),  opština Teslić | 18.10.2006. | 30  godina | Eksploatacija i korišćenje termomineralne vode u 2016. godini je kontinuirano i odvija se u planiranom obimu, kao i tokom proteklih godina. Koncesiona naknada se obračunava i uplaćuje na dio prihoda ostvarenog korišćenjem mineralnog resursa. |
| 27. | SLOGA a.d.  Kozarska Dubica | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - dijabaza  (lokacija MAGLAJCI), opština Kozarska Dubica | 25.10.2006. | 25  godina | Eksploatacija i otprema mineralne sirovine se odvija kontinuirano u planiranim okvirima. Realizacija koncesionog posla je u skladu sa ugovorom o koncesiji. |
| 28. | RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE a.d.  Doboj  (preneseno sa RUDNIK KREČNjAKA a.d. Doboj) | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija HARDOVAC -ŠEVARLIJE),  grad Doboj | Ugovor zaključen  07.11.2006.  prenos  26.8.2010. | 30  godina | Eksploatacija i otprema krečnjaka se odvija kontinuirano sa planiranim obimom proizvodnje. Najveći dio proizvodnje se plasira u Fabriku kreča. Ostale aktivnosti se uglavnom odvijaju u skladu sa ugovorom o koncesiji. |
| 29. | KAMENOLOM KARABEGOVAC d.o.o. Doboj  (preneseno sa D.D. FABRIKA CEMENTA LUKAVAC - podružnica Doboj) | Eksploatacija tehničkog građrvinskog kamena - krečnjaka (lokacija KARABEGOVAC),  grad Doboj | Ugovor zaključen  04.12.2006.  prenos  16.01.2008. | 30  godina | Eksploatacija i otprema mineralne sirovine su se odvijali u kontinuitetu. Obim proizvodnje i otpreme je u planiranim okvirima. Koncesiona naknada se obračunava i uplaćuje. |
| 30. | BIJELE VODE KAMENOLOM d.o.o.  Trnovo  (preneseno sa TEREX INŽINJERING d.o.o. Bijeljina) | Eksploatacija kamena krečnjaka i dolomita  (lokacija BIJELE VODE -Kijevo),  opština Trnovo | Ugovor zaključen  20.03.2007.  prenos  09.7.2010. | 30  godina | Eksploatacija i otprema mineralne sirivine se odvijala kontinuirano. Uplata koncesione naknade se ne vrši u skladu sa ugovorom o koncesiji. |
| 31. | TEHNOGAS – KAKMUŽ a.d. Kakmuž – Petrovo | Eksploatacija SO2  gasa  (lokacija KAKMUŽ),  opština Petrovo | 03.04.2007. | 30  godina | Eksploatacija mineralne sirovine se odvija kontinuirano, u okvirima planiranog. Koncesioni posao je u skladu sa ugovorenim odredbama. Koncesiona naknada se redovno obračunava i uplaćuje. |
| 32. | PLANINSKI STUDENAC d.o.o. Caparde, Osmaci | Eksploatacija vode (lokacija PLANINSKI STUDENAC - Caparde),  opština Osmaci | 19.07.2007. | 30  godina | Koncesionar se nalazi u kontinuiranom komercijalnom radu. Proizvodnja je ispod planiranog nivoa zbog nelojalne konkurencije na tržištu (izjava koncesionara). |
| 33. | RUDNIK KAOLINA MOTAJICA a.d.  Kobaš, Srbac | Eksploatacija kaolinskog granita  (lokacija BAŠIĆA BARE),  opština Sarbc | 01.08.2007. | 30  godina | Tokom 2016. godine eksploatacija mineralne sirovine se odvija povremeno nešto većeg obima u odnosu na prethodnu izvještajnu godinu, ali dosta manje u odnosu na planirano. Razlog tome je i dalje kao i u prethodnom periodu nemogućnost naplate potraživanja od strane kupaca. Koncesiona naknada se ne uplaćuje redovno. |
| 34. | TERMINALI a.d.  Doboj  (preneseno sa RUDNIK KREČNjAKA i TVORNICA KREČA a.d. Doboj) | Istraživanje i eksploatacija kamena - krečnjaka (lokacija TRBUK),  grad Doboj | Ugovor zaključen  13.08.2007.  prenos  29.8.2008. | 30  godina | U 2016. godini koncesionar je bio u kontinuiranom komercijalnom radu sa povećanim obimom proizvodnje. Na poslovima eksploatacije mineralne sirovine koncesionar je ugovorom angažovao podizvođača. |
| 35. | RADANOVIĆ COMPANY d.o.o.  Trebinje | Eksploatacija šljunka i pijeska  (lokacija GRAB),  grad Trebinje | 26.10.2007. | 15  godina | U 2016. godini koncesionar je bio u kontinuiranom komercijalnom radu. Koncesiona naknada se obračunava i uplaćuje. Problem predstavlja nelojalna konkurencija nastala nelegalnom eksploatacijom (izjava koncesionara). |
| 36. | EFT – TERMOELEKTRANA STANARI d.o.o.  Stanari | Istraživanje i eksploatacija pitke i industrijske vode  (lokacija DRAGALOVCI),  opština Stanari | 23.11.2007. | 30  godina | Zvršetkom izgradnje termoelektrane i početkom njenog rada otpočela je realizacija ovog ugovora. Koncesiona nakada se redovno obračunava i uplaćuje. |
| 37. | GROSS d.o.o.  Gradiška | Eksploatacija i prerada rude olova i cinka  (lokacija SREBRENICA, SREBRENICA II, KAZANI I VITLOVAC)),  opština Srebrenica | 26.11.2007. | 30  godina | Tokom 2016. godine eksploatacija mineralne sirovine se odvijala u planiranim okvirima. Obračun i uplata koncesione naknade su vršeni u skladu sa ugovorom o koncesiji. |
| 38. | ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „Dr. MIROSLAV ZOTOVIĆ“  Banja Luka  (preneseno sa BRC ŠEHER a.d. Banja Luka) | Eksploatacija termomineralne vode na izvorištu u SRPSKIM TOPLICAMA,  grad Banja Luka | Ugovor zaključen  16.01.2008.  prenos  25.3.2013. | 30  godina | Ugovor o koncesiji je prenešen na novog koncesionara. Novi Koncesionar je u fazi izrade odgovarajućih studija, kupovine nekretnina od strane banaka kao pravnih sljedbenika i realizacije drugih aktivnosti kako bi se moglo pristupiti realizaciji ugovora o koncesiji. Postupak kupovine nekretnina i zemljišta na kojem se nalazi eksploataciona bušotina još uvijek nije završen. |
| 39. | KAMENOLOM DOBRNjA d.o.o. Banja Luka | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija DOBRNjA),  grad Banja Luka | 11.04.2008. | 30  godina | Rješenjem nadležnog ministarstva odobrena je upotreba površinskog kopa i postrojenja za preradu mineralne sirovine. Proizvodnja se odvija u kontinuitetu na nivou prethodne godine, ali daleko manje od planiranog. Koncesiona naknada nije uplaćivana u izvještajnoj godini. |
| 40. | INSTEL d.o.o.  Bijeljina | Korišćenje ljekovitih, termalnih i mineralnih voda (lokacija CICELj VRELO),  opština Čajniče | 22.07.2008. | 30  godina | Koncesionar je rekonstruisao i adaptirao objekat punionice, izradio kaptažni objekat i instalisao postrojenje za flaširanje vode. Eksploatacija vode, flaširanje i otprema se odvija povremeno u manjem obimu zavisno od potreba tržišta i daleko je ispod planiranog nivoa. |
| 41. | CITOFARM d.o.o.  Istočno Sarajevo | Korišćenje ljekovitih, termalnih i mineralnih voda (lokacija MOKRO), opština Pale | 22.07.2008. | 30  godina | Koncesionar je izgradio armirano - betonsku konstrukciju objekta punionice, izrađen je pristupni put i izvršeno uređenje izvorišta. Tokom 2016. godine nisu preduzimane značajne aktivnosti za nastavak izgradnje fabrike vode i realizacije ugovora o koncesiji. Koncesionar pokušava da pronađe strateškog partnera kako bi nastavio sa realizacijom započetog posla. |
| 42. | ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija DUB),  opština Rogatica;  Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija PODROMANIJA),  opština Sokolac | 29.09.2008. | 30  godina | Eksploatacija mineralne sirovine u 2016. godini na lokalitetu Dub odvijala se kontinuirano sa planiranim obimom proizvodnje i otpreme. Ugovorene obaveze se uglavnom izvršavaju u skladu sa potpisanim ugovorom o koncesiji. Od strane nadležnog Ministarstva određene su granice eksploatacionog polja i usklađen je rada sa Zakonom o rudarstvu.  Eksploatacija mineralne sirovine u 2016. godini na lokalitetu Podromanija odvijala se kontinuirano sa planiranim obimom proizvodnje i otpreme. Ugovorene obaveze se uglavnom izvršavaju u skladu sa ugovorom o koncesiji. Od strane nadležnog Ministarstva određene su granice eksploatacionog polja i usklađen je rad sa Zakonom o rudarstvu. |
| 43. | HERC GRADNjA a.d.  Bileća  (preneseno sa VIDUŠA a.d. Bileća) | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija DRAKULjICA), opština Bileća | Ugovor zaključen  06.03.2009.  prenos  02.7.2012. | 30  godina | Eksploatacija mineralne sirovine i proizvodnja frakcija se odvija kontinuirano sa povećanim obimom u odnosu na prethodnu godinu. Koncesionar je instalisao postrojenje za otprašivanje. Ostale ugovorne odredbe se izvršavaju u skladu sa ugovorom o koncesiji. Od strane nadležnog Ministarstva određene su granice eksploatacionog polja i usklađen je rada sa Zakonom o rudarstvu. |
| 44. | TOMIĆ KOMPANIJA d.o.o. Teslić | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - gabra  (lokacija TOPIĆI -KRTOVA), opština Teslić | 06.03.2009. | 20  godina | Koncesioni posao se odvija otežano. Jedan od razloga za to su poplave iz 2014. godine koje su prouzrokovale veliku štetu na samom lokalitetu, kao i na pristupnim putevima. Problem predstavljaju i nepovoljni uslovi eksploatacije. U 2016. godini eksploatisane su i otpremljene manje količine mineralne sirovine na koje je koncesionar obračunao i platio koncesionu naknadu. Na ležištu su deponovane određene količine eksploatisanog materijala. Od strane nadležnog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja i usklađen je rada sa Zakonom o rudarstvu. |
| 45. | ECO POWER“ d.o.o.  Kotor Varoš (preneseno sa EKO GREEN ENERGY d.o.o. Kotor Varoš) | Istraživanje i eksploatacija mrkog uglja  (lokacija MASLOVARE i HRVAĆANI), opština Kotor Varoš | Ugovor zaključen  06.05.2009.  prenos  12.10.2012. | 30  godina | Od strane nadležnog Ministarstva potvrđene su rezerve mineralne sirovine, određene su granice eksploatacionog polja, izrađen je Glavni rudarski projekat i odobreno je izvođenje radova prema istom. U 2016. godini se nisu izvodili radovi na eksploataciji mineralne sirovine, već povremena otprema deponovanog uglja eksploatisanog u 2015. godini (izjava koncesionara). U toku je pribavljanje ekološke dozvole (izjava koncesionara). Koncesionar je vršio uplatu određenih iznosa po osnovu koncesione naknade. |
| 46. | KAMENI AGREGATI VIDOVIĆ d.o.o.  Banja Luka  (preneseno sa KAMENI AGREGATI a,d, Banja Luka) | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija ŠVRAKAVA -JASENOV DO),  grad Banja Luka | 02.06.2009. | 30  godina | U 2016. godini se nisu odvijale aktivnosti na realizaciji koncesionog posla, tj. nije bilo radova na eksploataciji i preradi mineralne sirovine. Koncesionar je remontovao postrojenje za preradu mineralne sirovine. Aktivnosti na remontu postrojenja za preradu mineralne sirovine su većim dijelom završeni. U toku je postupak pruibavljanja ekološke dozvole i pripreme za početak komercijalnog rada. |
| 47. | MG MIND d.o.o.  Mrkonjić Grad | Eksploatacija tehničkog građevinskog  kamena - krečnjaka  (lokacija ČELAR),  opština Prnjavor | 17.07.2009. | 30  godina | U 2016. godini proizvodnja i otprema mineralne sirovine se odvijala u kontinuitetu sa planiranim obimom proizvodnje. Koncesionar obračunava i uplaćuje koncesionu naknadu. Ostale aktivnosti se uglavnom odvijaju u skladu sa ugovorom o koncesiji. |
| 48. | RITE a.d.  Gacko | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija PONIKVE),  opština Gacko | 10.12.2009. | 20  godina | Eksploatacija mineralne sirovine se odvija kontinuirano u skladu sa planiranim. Kompletna proizvodnja kamena se koristi isključivo za potrebe održavanja puteva unutar prostora „RITE“ a.d. Gacko. |
| 49. | KAMENOLOMI a.d.  Zvornik | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija JOŠANICA), opština Zvornik | 25.06.2010. | 30  godina | U 2016. godini radilo se sa smanjenim obimom proizvodnje u odnosu na planirani Studijom ekonomske opravdanosti. Razlog takvog stanja je smanjena potreba tržišta za kamenim agregatima (izjava koncesionara). Od strane nadležnog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja i usklađen je rada sa Zakonom o rudarstvu. |
| 50. | RUDING a.d.  Ugljevik | Eksploatacija litotamnijskog  krečnjaka - krede  (lokacija VUČJAK),  opština Ugljevik | 01.07.2010. | 30  godina | U 2016. godini eksploatacija mineralne sirovine se odvijala u minimalnom obimu, zbog malih potreba lokalnog tržišta za ovom vrstom mineralne sirovine. Mineralna sirovina se prodavala u rovnom stanju, isključivo za potrebe kalcifikacije zemljišta. Koncesionar očekuje da će otpočinjanjem sa radom postrojenja za odsumporavanje u termoelektrani Ugljevik doći do značajnijeg povećanja obima proizvodnje. |
| 51. | RUDING a.d.  Ugljevik | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija JABLAN GRAD), opština Ugljevik | 01.07.2010. | 20  godina | U 2016. godini je došlo do povećanja obima proizvodnje u odnosu na prethodne godine koncesionog perioda (period u posljednjih pet godina). Ostale aktivnosti se uglavnom odvijaju u ugovorenim okvirima. |
| 52. | KESO GRADNjA d.o.o.  Zvornik  (preneseno sa BOKSIT a.d. Milići) | Eksploatacija kvarcnog pijeska  (lokacija BIJELA STIJENA - SKOČIĆ), opština Zvornik | 25.01.2010. | 30  godina | U 2016. godini izvršen je prenos ugovora o koncesiji na novog koncesionara. Koncesinar je pribavljao dokumentaciju za izgradnju objekta za preradu kvarcnog pijeska. Krajem 2016. godine koncesionar je otpočeo sa komercijalnim radom. |
| 53. | MERMER a.d.  Čelinac | Eksploatacija teh. građ. kamena - serpentinita  (lokacija ZELENI VIR), grad Banja Luka | 05.04.2010. | 30  godina | I tokom 2016. godine proizvodnja se odvijala povremeno sa minimalnim obimom proizvodnje. Uplata koncesione naknade nije vršena. Može se konstatovati da je koncesiono preduzeće duži vremenski period u blokadi, bez naznaka da je moguće deblokirati račun zbog velikog iznosa dugovanja. |
| 54. | GEOKOP d.o.o.  Derventa | Istraživanje i eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija ORLOVAČA), grad Doboj | 28.04.2010. | 20  godina | U toku 2016. godine eksploatacija se odvijala povremeno sa veoma malim obimom proizvodnje. |
| 55. | JU BANjA DVOROVI a.d. Bijeljina | Eksploatacija geotermalnih voda, (lokacija DVOROVI), grad Bijeljina | 11.03.2010. | 30  godina | Koncesionar je izradio Elaborat o rezervama i Glavni rudarski projekat. Rezerve nisu potvrđene niti je odobreno izvođenje radova prema Glavnom rudarskom projektu od strane resornog ministarstva zbog nedostataka finansijskih sredstava. U 2016. godini nastavljeni su problemi u poslovanju, prije svega zbog posljedica poplava iz maja mjeseca 2014. godine, a koje su izazvale veliku materijalnu štetu (izjava koncesionara). Obim korišćenja geotermalne vode je ispod definisanog Studijom ekonomske opravdanosti. Koncesiona naknada se obračunava i uplaćuje na dio prihoda ostvarenog korišćenjem geotermalne vode. |
| 56. | TEREX – KOP d.o.o.  Bijeljina | Eksploatacija uglja  (lokacija LUKE), opština Ugljevik | 10.11.2010. | 10  godina | Tokom 2016. godini koncesionar je bio u kontinuiranom komercijalnom radu. Radovi na proizvodnji i otpremi odvijali su se u planiranim okvirima. Ostale aktivnosti na realizaciji koncesionog posla su uglavnom u skladu sa ugovorom o koncesiji. |
| 57. | NISKOGRADNjA d.o.o.  Laktaši | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - dijabaza  (lokacija DRUGOVIĆI),  opština Laktaši | 07.10.2010. | 10  godina | Tokom 2016. godine koncesionar je bio u kontinuiranom komercijalnom radu. Ostale aktivnosti na eksploataciji i otpremi mineralen sirovine su se odvijale u planiranim okvirima. |
| 58. | NOVI RUDNIK MRKOG UGLjA MILjEVINA a.d.  Miljevina - Foča | Eksploatacija mrkog uglja  (lokacija MILjEVINA), opština Foča | 21.12.2010. | 30  godina | Koncesiono preduzeće se nalazi u kontinuiranom komercijalnom radu. Eksploatacija uglja se odvija u planiranim okvirima. Ostale aktivnosti se uglavnom odvijaju u skladu sa ugovorom o koncesiji. |
| 59. | MRKONjIĆ PUTEVI d.o.o. Mrkonjić Grad  (preneseno sa MG MIND d.o.o.  Mrkonjić Grad) | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka  (lokacija ČAĐAVICA), opština Ribnik | 22.12.2010. | 20  godina | Izrađena je tehnička dokumentacija. Pribavljene su saglasnosti i odobrenja. Tokom 2016. godine nastavljeno je sa pripremama za početak radova na eksploataciji (skidanje otkrivke, krčenje šume i izrada pristupnog puta). Koncesionar planira u kalendarskoj 2017. godini otpočeti sa eksploataciojom i komercijalnim radom (izjava koncesionara). |
| 60. | TREND d.o.o.  Bratunac | Eksploatacija kamena - krečnjaka  (lokacija ŽLIJEBAC), opština Zvornik | 14.07.2011. | 30  godina | Eksploatacija se odvija kontinuirano u planiranim okvirima. Koncesionar mjesečno obračunava i uplaćuje koncesionu naknadu. |
| 61. | JADRAN NAFTA – GAS d.o.o. Banja Luka | Istraživanje i korištenje ugljovodonika, sirove nafte i gasa na teritoriji RS  (istražno eksploatacioni blokovi MOTAJICA, MAJEVICA i  I. HERCEGOVINA) | 26.09.2011. | 28  godina | Izvođenje istražnih radova je odobreno prema Programu osnovnih naftno - geoloških istraživanja na teritoriji Republike Srpske. U toku 2015. godine eksploatisane su probne količine na području Majevice za koje je koncesionar obračunao i uplatio koncesionu naknadu. Koncesionar je produžio rokove za završetak istraživanja i početak rada na period do 2018. godine. Može se konstatovati da u 2016. godini nisu provođene značajne aktivnosti na realizaciji ugvora o koncesiji. |
| 62. | XD d.o.o.  Gornja Trnova, Ugljevik | Eksploatacija tehničkog građevinskog  kamena - krečnjaka  (lokacija PILICA), opština Zvornik | 11.4.2012. | 22  godine | Koncesionar je u kontinuiranom komercijalnom radu. Proizvodnja i otprema mineralne sirovine je u planiranim okvirima. Koncesiona naknada se redovno obračunava i uplaćuje. |
| 63. | NISKOGRADANjA a.d.  Teslić | Eksploatacija tehničkog građevinskog  kamena - krečnjaka  (lokacija GRADINA),  opština Teslić | 18.4.2012. | 30  godina | Koncesionar je izradio Glavni rudarski projekat. Od strane nadležnog ministatrstva određene su granice eksploatacionog polja. U toku je pribavljanje upotrebne dozvole za rudarski objekat. Koncesionar je izvršio investiranja u postrojenje za drobljenje i pripremu mineralne sirovine. Nakon pribavljene upotrebne dozvole koncesionar planira otpočeti komercijalni rad. |
| 64. | ROMANIT d.o.o.  Han Pijesak | Eksploatacija arhitektonskog građevinskog  kamena - krečnjaka  (lokacija JELOVCI),  opština Han Pijesak | 04.5.2012. | 30  godina | Izrađen je Elaborat o rezervama i iste su ovjerene od strane nadležnog ministarstva. Imovinsko - pravni odnosi na zemljištu koje je predmet koncesije su rješeni**.** Realizacija koncesionog posla je u zaostatku zbog nedostatka finansijskih sredstava. Koncesionar pokušava da pronađe strateškog partenera u cilju realizacije preuzetih ugovornih obaveza. |
| 65. | PRIVREDNI PREPOROD d.o.o. Banja Luka | Korišćenje mrkog uglja i bentonita  (lokacija LjEŠLjANI),  opština Novi Grad | 28.5.2012. | 30  godina | Istraživanja su završena, izrađen je Elaborat o rezervama i Rješenjem nadležnog Ministarstva ovjerene su rezerve uglja i bentonita na ležištu „Lješljani“. Aneksom ugovora produženi su rokovi za izradu projektne dokumentacije i početak komercijalnog rada. Koncesionar je izradio idejno rješenje za dobijanje uglja i bentonita i tehničko ekonomsku ocjenu za dobijanje uglja. Ove aktivnosti prethode izradi Glavnog rudarskog projekta (izjava koncesionara). Može se konstatovati da se dosadašnje aktivnosti odvijaju u ugovorenim rokovima. |
| 66. | ARGENTUM 09 d.o.o.  Srebrenica | Eksploatacija 80% kapaciteta izvorišta mineralne vode VELIKI CRNI GUBER (ležište VELIKI CRNI GUBER), opština Srebrenica | 06.7.2012. | 30  godina | U 2016. godini nije bilo promjena u odnosu na prethodni izvještajni period. Zbog problema nastalog oko uvođenja koncesionara u posjed predmeta koncesije došlo je do aneksiranja rokova iz osnovnog ugovora. Sudski postupci koji se vode oko predmeta koncesije onemogućili su uvođenje koncesionara u posjed. |
| 67. | SAFIR d.o.o.  Gacko | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka (lokacija GELjA LjUT), opština Gacko | 16.8.2012. | 30  godina | Koncesionar se nalazi u kontinuiranom komercijalnom radu sa planiranim obimom proizvodnje. Koncesiona naknada se obračunava i uplaćuje. |
| 68. | KREMNICA d.o.o.  Berkovići | Eksploatacija arhitektonsko -građevinskog  kamena - krečnjaka (lokalitet RUDINE),  opština Berkovići | 26.10.2012. | 30  godina | Koncesionar je u kontinuiranom komercijalnom radu sa planiranim obimom proizvodnje. Obačun i uplata koncesione naknade se odvija u skladu sa ugovorom. |
| 69. | WESTERN MINING d.o.o.  Banja Luka | Istraživanje olova, cinka, bakra i pratećih metala (lokalitet ČELEBIĆ), opština Foča | 21.03.2013. | 3  godine | Ugovor o koncesiji je istekao 21.03.2016. godine. Zbog potrebe dodatnih geoloških istraživanja u svrhu potvrđivanja ekonomsko isplativih količina mineralne sirovine koncesionar je nastavio istraživanja u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima. |
| 70. | COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o.  Banja Luka | Eksploatacija uglja (lokalitet UGLjEVIK ISTOK 2), opština Ugljevik | 30.07.2013. | 30  godina | Koncesionar je izradio Svodni elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja na ležištu „Ugljevik Istok 2“. Isti je revidovan i potvrđene su rezerve mineralne sirovine. Aneksom ugovora produženi su rokovi za početak komercijalnog rada. Može se konstatovati da u 2016. godini nije bilo značajnih aktivnosti na realizaciji koncesionog posla. |
| 71. | RITE a.d.  Ugljevik | Eksploatacija uglja (lokalitet UGLjEVIK ISTOK, BOGUTOVO SELO), opština Ugljevik | 13.09.2013. | 26  godina | Koncesionar je u komercijalnom radu na ležištu „Bogutovo Selo“. U 2016. godini su provođene aktivnosti na izradi svodnog Elaborata o rezervama za ležišta „Bogutovo Selo“ i „Ugljevik istok“. Koncesionar obračunava i uplaćuje koncesionu naknadu. |
| 72. | ANTIMON d.o.o.  Banja Luka  (preneseno sa MINECO LIMITED Ltd. London) | Istraživanje i eksploatacija antimona (lokalitet PODKOZARA, PODHOMORA i KORDIĆI), opština Novo Goražde | 26.12.2013. | 30  godina | Zbog potreba dodatnih geoloških istraživanja u svrhu prekategorizacije utvrđenih rezervi podnešen je zahtjev za produženje rokova za pripremne radove i početak komercijalnog rada. Komisija za koncesije je dala saglasnost na aneks ugovora, ali ugovor nije zaključen u 2016. godini. |
| 73. | RUDNIK d.o.o.  Bijeljina | Istraživanje i eksploatacija kvarcita (lokalitet ZELINjE),  opština Zvornik | 31.01.2014. | 5  godina | Radovi na istraživanju nisu završeni u rokovima definisanim ugovorom o koncesiji, kao i izrada Elaborata o rezervama. Ostali rokovi iz ugovora o koncesiji nisu ispoštovani. |
| 74. | MG MIND d.o.o.  Mrkonjić Grad | Eksploatacija tehničkog građevinskog  kamena - peridotita (lokalitet LjUBIĆ), opština Prnjavor | 24.02.2014. | 25  godina | Radovi na eksploataciji i otpremi mineralne sirovine se odvijaju u kontinuitetu. U 2016. godini proizvodnja se odvijala u planiranim okvirima. |
| 75. | BIT CORPORATION d.o.o. Berkovići | Eksploatacija krečnjaka (lokalitet POTKOM),  opština Berkovići | 15.04.2014. | 30  godina | Koncesionar je izradio Glavni rudarski projekat. U toku je pribavljanje saglasnosti i odobrenja, kao i izbor opreme za eksploataciju mineralne sirovine. Od strane nadležnog Ministarstva određene su granice eksploatacionog polja. |
| 76. | MAJNEKS d.o.o.  Pale | Istraživanje i eksploatacija krečnjaka (lokalitet LjUBOGOŠTA),  opština Pale | 25.04.2014. | 15  godina | Koncesionar je izradio projektnu dokumentaciju i odobreno je izvođenje radova prema istoj. U toku su pripremni radovi u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom. |
| 77. | PLAKALOVIĆ PROMET d.o.o. Istočni Stari Grad | Eksploatacija krečnjaka (lokalitet HREŠA),  opština Istočni Stari Grad | 05.06.2014. | 20  godina | Koncesionar je u 2016. godini kontinuirano provodio aktivnosti na proizvodnji i otpremi mineralne sirovine u skladu sa planiranim. Od strane nadležnog Ministarstva određene su granice eksploatacionog polja i usklađen je rad koncesionara sa Zakonom o rudarstvu. Ostale odredbe ugovora se uglavnom izvršavaju. |
| 78. | COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o.  Banja Luka | Eksploatacija uglja (lokalitet DELIĆI I PELjAVE - TOBUT), opštine Ugljevik i Lopare | 06.11.2014. | 30  godina | Koncesionar je provodio određene aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji. Aneksirani su rokovi iz osnovnog Ugovora koji se odnose na aktivnosti do početka komercijalnog rada. |
| 79. | RUDNIK BOKSITA REBRENICA a.d.  Srebrenica | Eksploatacija crvenih boksita (lokaliteti ŠUMARNICA i KOSTURI), opština Srebrenica | 10.02.2015. | 30  godina | Koncesionar se nalazi u kontinuiranom komercijalnim radom. Izrađena je projektna dokumentacija za ležište Kosturi i u toku je njeno odobravanje. |
| 80. | NISKOGRADNjA d.o.o.  Laktaši | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet PEĆNIK), opština Vukosavlje | 13.02.2015. | 10  godina | Koncesionar je u 2016. godini izradio projektnu dokumentaciju. Ostale aktivnosti do početka komercijalnog rada su u zaostatku. Razlog tome je ne dobijanje planiranog posla na izgradnji autoputa na dionici koridora 5c. |
| 81. | JOSIPOVIĆ d.o.o.  Doboj | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet OSOJNICA), grad Doboj | 27.02.2015. | 25  godina | Od strane nadležnog ministasrstva određene su granice eksploatacionog polja. Izrađen je Glavni rudarski projekat i odobreno je izvođenje radova prema istom. Tokom 2016. godine provođene su pripremne aktivnosti za početak komercijalnog rada. |
| 82. | COMSAR ENERGY HYDRO d.o.o.  Banja Luka | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet VARDE), opština Rudo | 22.04.2015. | 15  godina | U toku je izrada projektne dokumentacije i pribavljanje saglasnosti i odobrenja do početka komercijalnog rada. |
| 83. | PRIJEDORPUTEVI a.d.  Prijedor | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – dolomita (lokalitet BEKIĆI), opština Novi Grad | 29.06.2015. | 30  godina | U 2016. godini koncesionar je nastavio sa kontinuiranim komercijalnim radom u skladu sa ugovorom o koncesiji. |
| 84. | NISKOGRADNjA – MARJANOVIĆ d.o.o.  Prijedor | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – serpentinita (lokalitet VRANIĆ), grad Prijedor | 30.06.2015. | 10  godina | Od strane nadležnog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja, odobreno je izvođenje radova prema Glavnom rudarskom projektu i koncesionar je pribavio upotrebnu dozvolu za rudarski objekat. Koncesionar je nakon pribavljanja upotrebne dozvole ušao u komercijalni rad. |
| 85. | VITINKA – EKSPLOATACIJA d.o.o.  Kozluk - Zvornik | Eksploatacija pitke vode (lokacija BANjICA), opština Zvornik | 02.07.2015. | 30  godina | Koncesionar se nalazi u kontinuiranom komercijalnim radu sa planiranim obimom proizvodnje. Koncesiona naknada se obračunava i uplaćuje u skladu sa ugovorom o koncesiji. |
| 86. | BRAĆA DžELIĆ d.o.o.  Tobut - Lopare | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet MIĆINO BRDO - MIJATOVCI), opština Lopare | 20.112015. | 15  godina | U toku 2016. godine nije vršena eksploatacija mineralne sirovine, već otprema materijala sa depoa proizvedenog u 2015. godini. Koncesionar je obračunao i uplatio koncesionu naknadu za prodati materijal. |
| 87. | POLYTEHNIKA d.o.o.  Osmaci | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet RUDNIK), opština Osmaci | 20.11.2015. | 20  godina | U toku 2016. godine su provođene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i pripremnim radovima za početak komercijalnog rada. Koncesionar je podnio zahtjev za izdavanje vodne i ekološke dozvole. |
| 88. | SARAJEVOINVEST d.o.o.  Pale | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet HAN DERVENTA), opština Istočni Stari Grad | 20.11.2015. | 50  godina | U 2016. godini su provođene aktivnosti u skladu sa ugovorom o koncesiji na pripremnim radovima za početak komercijalnog rada. Od strane nadležnog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja. |
| 89. | DROBEX d.o.o.  Berkovići | Eksploatacija vode (lokalitet PRIBITUV), opština Berkovići | 22.12.2015. | 30  godina | Provođene su aktivnosti na pripremnim radovima u skladu sa ugovorom o koncesiji. |
| 90. | MARIĆ d.o.o.  Prijedor | Istraživanje uglja – lignita (lokalitet BISTRICA), grad Prijedor | 03.02.2016. | 1  godina | Aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji su se provodile u planiranim okvirima. |
| 91. | TRANSKOP d.o.o.  Rogatica | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet MESIĆI), opština Rogatica | 05.02.2016. | 50  godina | Od strane nadležnog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja. U toku je izrada projektne dokumentacije i prikupljanje dozvola i odobrenja. |
| 92. | COMSAR ENERGY REPUBLIKA SRPSKA d.o.o.  Banja Luka | Eksploatacija krečnjaka (lokalitet BALjAK), opština Ugljevik | 22.03.2016. | 30  godina | Koncesionar je upotpunosti izvršio istraživanja i izradio elaborat o rezervama. Rezerve mineralne sirovine su potvrđene od strane nadležnog ministarstva.U 2016.godini nisu provođene značajne aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji. |
| 93. | TEREX – KOP d.o.o.  Bijeljina | Istraživanje uglja  (lokacija BUŠLETIĆ – CEROV GAJ), grad Doboj | 15.04.2016. | 1  godina | Istraživanja su urađena u skladu sa ugovorom o koncesiji i Zakonom o geološkim istraživanjima. Rezultati istraživanja su negativni. |
| 94. | KOZARAPUTEVI a.d.  Banja Luka | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet LjUBAČEVO), grad Banja Luka | 20.04.2016. | 30  godina | Od strane nadležnog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja. Izrađen je Elaborat o rezervama, u toku je izrada projektne dokumentacije i prikupljanje dozvola i odobrenja. Imovinsko - pravni odnosi su rješeni. |
| 95. | LOM d.o.o.  Drinić – Petrovac | Eksploatacija vode (lokalitet KOZILA), opština Petrovac | 30.05.2016. | 40  godina | U 2016. godini su provođene pripremne aktivnosti na realizaciji ugovora o koncesiji. |
| 96. | BEPRO EKSPLOATACIJA d.o.o.  Laktaši | Eksploatacija kvarcnog pijeska (lokalitet MARTINAC), opština Srbac | 06.07.2016. | 30  godina | Od strane resornog ministarstva određene su granice eksploatacionog polja. Koncesionar je izradio kartu nultog (početnog) stanja u skladu sa ugovornom obavezom. Provođene su aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije i pribavljanju dozvola. |
| 97. | JAPRA a.d.  Novi Grad | Eksploatacija kamena – krečnjaka (lokalitet DERVIŠ KULA), opština Novi Grad | 06.07.2016. | 30  godina | Nakon zaključenja ugovora o koncesiji koncesionar je nastavio sa komercijalnim radom i izvršavanjem ugovornih odredbi. |
| 98. | PAVIĆEVIĆ d.o.o.  Trebinje | Eksploatacija šljunka i pijeska (lokalitet ZUPCI – TURMENTI), grad Trebinje | 06.09.2016. | 40  godina | Podnešen je zahtjev resornom ministarstvu za određivanje granica eksploatacionog polja. Provođene su aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije. |
| 99. | INTEGRAL INŽINjERING a.d.  Laktaši | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – dijabaza (lokalitet VUČJAK), opština Gradiška | 27.09.2016. | 10  godina | Izrađen je Elaborat o rezervama i potvrđene su rezerve od strane resornog ministarstva. Podnešen je zahtjev resornom ministarstvu za određivanje granica eksploatacionog polja. Provođene su aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije. |
| 100. | MONT – GRADNjA d.o.o.  Ugljevik | Eksploatacija tehničkog građevinskog kamena – krečnjaka (lokalitet Donja Krćina), opština Ugljevik | 28.11.2016. | 30  godina | Podnešen je zahtjev resornom ministarstvu za određivanje granica eksploatacionog polja. Provođene su aktivnosti na pripremi tehničke dokumentacije. |
| 101. | AQUA TIM d.o.o.  Laktaši | Eksploatacija podzemnih voda (lokalitet GORNjI SRĐEVIĆI), opština Srbac | 15.12.2016. | 30  godina | Provođene su pripremne aktivnosti. |

Zaključno sa rednim brojem 101.